

**ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ М. ЛИСИЧАНСЬКА**

**ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

18.02.2021 м. Лисичанськ № 167

**Про проведення у 2021 році**

**заходів з благоустрою, озеленення**

**та санітарного очищення м. Лисичанська**

З метою благоустрою та поліпшення санітарного стану території міста, на виконання статей 10, 20, 24 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Указу Президента України від 08.08.1998 № 855 «Про День довкілля», відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів», керуючись пунктом 43 частини першої статті 4, пунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

**зобов’язую:**

1.Затвердити план заходів з організації проведення благоустрою, озеленення та санітарного очищення м. Лисичанська на 2021 рік (додаток).

2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника керівника з питань безпеки та громадського порядку військово-цивільної адміністрації Станіслава МОСЕЙКА.

**Керівник**

**військово-цивільної адміністрації Олександр ЗАЇКА**

Додаток

до розпорядження керівника

ВЦА м. Лисичанська

від « 18 » 02. 2021 р. № 167

План заходів

з організації проведення благоустрою, озеленення та санітарного очищення

м. Лисичанська на 2021 рік.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| 1 | Приведення територій, закріплених за комунальними підприємствами міста, в належний санітарний стан після закінчення зимового періоду | до 15.04.2021 | Керівники комунальних підприємств міста |
| 2 | Приведення територій, закріплених за лікувальними закладами міста, у належний санітарний стан після закінчення зимового періоду | до 15.04.2021 | Відділ охорони здоров’я ВЦА  м. Лисичанська |
| 3 | Приведення територій, закріплених за навчальними закладами міста, у належний санітарний стан після закінчення зимового періоду із залученням до цієї роботи учнівської та студентської молоді | до 15.04.2021 | Відділ освіти ВЦА  м. Лисичанська,  відділ у справах сім`ї, молоді та спорту ВЦА  м. Лисичанська |
| 4 | Приведення територій, закріплених за закладами культури міста, у належний санітарний стан після закінчення зимового періоду із залученням до цієї роботи учнівської та студентської молоді | до 15.04.2021 | Відділ культури  ВЦА м. Лисичанська |
| 5 | Проведення в начальних закладах міста уроків, диспутів, вікторин, семінарів, виставок на природоохоронну тематику | Постійно | Відділ освіти  ВЦА м. Лисичанська |
| 6 | Інформування голів вуличних комітетів про необхідність проведення заходів з приведення садиб та прилеглих територій у належний санітарний стан, збирання та вивезення побутових відходів у відповідності з діючим законодавством мешканцями приватного сектору. | до 15.03.2021 | Організаційний сектор ВЦА  м. Лисичанська |
| 7 | Організація заходів з приведення садиб та прилеглих територій у належний санітарний стан, збирання та вивезення побутових відходів у відповідності з діючим законодавством мешканцями приватного сектору. | постійно | Голови вуличних комітетів |
| 8 | Організація заходів з благоустрою та озеленення прибудинкових територій житлових будинків комунальної власності за участю їх мешканців | Постійно | Керівники КП ЛЖЕК № 1, 3, 5, 6, 8  Голови будинкових комітетів |
| 9 | Інформування керівників підприємств та організацій усіх форм власності про необхідність приведення територій підприємств та прилеглих до них територій у належний санітарний стан після закінчення зимового періоду. | до 15.03.2021 | Відділ споживчого ринку ВЦА м. Лисичанська, відділ економіки ВЦА м. Лисичанська,  управління житлово-комунального господарства ВЦА  м. Лисичанська |
| 10 | Проведення «Дня довкілля» та природоохоронної акції «Дерево доброї волі» за участю підприємств та мешканців міста. | до 25.04.2021 | Комісія з питань благоустрою території  м. Лисичанська |
| 11 | Проведення днів благоустрою за участю всіх підприємств та мешканців міста. | протягом року | Комісія з питань благоустрою території  м. Лисичанська |
| 12 | Здійснення контролю за дотриманням Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 № 310, відповідно до повноважень, визначених розпорядженням керівника ВЦА м. Лисичанська від 28.01.2021 № 100 «Про організацію благоустрою на території м. Лисичанська». | протягом року | Управління житлово-комунального господарства ВЦА  м. Лисичанська, управління власності ВЦА м. Лисичанська,  управління будівництва та архітектури ВЦА  м. Лисичанська,  відділ споживчого ринку ВЦА  м. Лисичанська,  організаційний сектор ВЦА  м. Лисичанська,  Відділ поліції № 3 Сєвєродонецького районного управління поліції,  керівники комунальних підприємств міста |
| 13 | Висвітлення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська про хід виконання заходів з благоустрою та санітарного очищення міста | протягом року | Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язку з громадськістю та ЗМІ ВЦА  м. Лисичанська |
| 14 | Моніторинг виконання заходів з благоустрою та санітарного очищення міста | постійно | Управління житлово-комунального господарства ВЦА  м. Лисичанська |

Заступник керівника з питань

безпеки та громадського порядку

ВЦА м. Лисичанська Станіслав МОСЕЙКО

Начальник управління

житлово-комунального господарства

ВЦА м. Лисичанська Віталій САХАНЬ