Лисичанська міська рада

СЬОМОГО скликання

двадцять четверта сесія

# р і ш е н н я

30.03.2017  р.			     м. Лисичанськ 			 № 24/378

Про підсумки роботи з виконання

Програми благоустрою та економіч-

ного розвитку житлово-комунального

господарства м. Лисичанська за 2016 рік

Заслухавши інформацію про підсумки роботи з виконання Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м.Лисичанська за 2016 рік, еруючись п. 22  ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про підсумки роботи з виконання Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська за 2016 рік взяти до відома (додається).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

Міський голова		С.І.ШИЛІН

Інформація

про підсумки роботи з виконання Програми благоустрою

та економічного розвитку житлово-комунального господарства

м Лисичанська за 2016 рік

Основні завдання Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м Лисичанська на 2016 рік були направлені на:

1) організацію робіт з благоустрою міста та збереження наявних об'єктів благоустрою;

2) підтримання належного санітарного стану міста, дотримання чистоти і порядку, створення сприятливого, екологічно безпечного середовища для життєдіяльності населення;

3) забезпечення безпеки пересування учасників дорожнього руху;

4) забезпечення експлуатації житлового фонду відповідно до технічних вимог згідно з чинними нормативними актами;

5) створення умов для сталої роботи систем життєзабезпечення міста;

6) забезпечення зниження рівня споживання енергоносіїв шляхом використання енергоефективних технологій.

Для виконання цих завдань згідно з діючими нормативами Програмою були заплановані заходи на загальну суму 376,6 млн.грн. Однак, виділено асигнувань на виконання заходів на загальну суму 33,8 млн. грн., обсяг фактично виконаних заходів становить 32,7 млн. грн., що 96,7 %.

КП «Лисичанський Шляхрембуд» виконувалися роботи за кошти місцевого бюджету:

- з утримання доріг та тротуарів на суму 1099,5 тис. грн.,

- з розмітки доріг та встановлення дорожніх знаків на суму 298,5 тис. грн.,

- з поточного ремонту автодоріг 22 вулиць міста та тротуару по вул. Малиновського на суму 2917,8 тис. грн.,

- з капітального ремонту автодоріг 3 вулиць міста на суму 1441,9 тис. грн.

За рахунок коштів державного бюджету в межах виконання також заходів з відновлення інфраструктури Луганської області було проведено капітальний ремонт 3 вулиць міста на загальну суму 3581,1 тис. грн.

Для проведення в подальшому капітального ремонту автодоріг за рахунок коштів місцевого бюджету виготовлена ​​проектно-кошторисна документація на суму 11,5 тис. грн.

КП «Лисичанськміськсвітло» проводилися роботи:

- з утримання ліній зовнішнього освітлення на суму 3403,0 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету,

- з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення на суму 397,8 тис. грн.,

- з утримання світлофорів на суму 189,6 тис. грн.,

- з відновлення світлофору по вул. Гарибальді та пр. Перемоги на суму 268,6 тис. грн.

ЛКАТП 032806 виконувалися роботи з озеленення та санітарної очистки міста, а саме:

- роботи з утримання за зеленими насадженнями та благоустрою  міських територій на суму 950,0 тис. грн.,

- капітальний ремонт зелених насаджень на суму 49,3  тис. грн.,

- для виконання саночистки було придбано обладнання та контейнери на суму 644,1 тис. грн.,

- ліквідовані несанкціоновані звалища на суму 33,9 тис. грн.,

- проведено визначення вільних площ на полігоні твердих побутових відходів на суму 95,0 тис. грн.

КП «Лисичанська ритуальна служба» виконувала роботи з поховання безрідних громадян на суму 50,5 тис. грн. та роботи з благоустрою та утримання міських кладовищ на суму 213,0 тис. грн.

Для забезпечення експлуатації житлового фонду відповідно до технічних вимог були проведені роботи:

- з капітального ремонту покрівель житлових будинків на суму 1199,8 тис. грн.,

- з капітального ремонту житлових будинків на суму 225,3 тис. грн.,

- з капітального ремонту пасажирських ліфтів на суму 348,8 тис. грн.,

- з поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій на суму 2484,2 тис. грн.,

- проведено обстеження та виготовлено проектно-кошторисну документацію для капітального ремонту житлових будинків на суму 19,9 тис. грн.,

- проведено періодичний огляд та експертне обстеження ліфтів на суму 150,0 тис. грн.

З метою створення умов для сталої роботи систем життєзабезпечення міста ЛКСП «Лисичанськводоканал» за рахунок виділених бюджетних коштів виготовлена схема оптимізації системи водопостачання на суму 198,0 тис. грн., придбані глибинні насоси на суму 197,1 тис. грн. З метою зниження рівня споживання енергоносіїв придбані шафи управління насосами на базі перетворювачів частоти току на суму 1029,3 тис. грн.

За рахунок місцевого бюджету КП «Лисичанськтепломережа» придбано котли на суму 528,0 тис. грн.

З метою оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств придбано основних засобів на загальну суму 4365,2 тис. грн.

Такими комунальними підприємствами, як ЛКАТП 032806, «Лисичанський Шляхрембуд», «Електроавтотранс» та «Лисичанська ритуальна служба» активно залучалися безробітні особи спрямовані на виконання громадських робіт тимчасового характеру на загальну суму 254,6 тис. грн.

З метою поліпшення фінансово-економічного стану з місцевого бюджету були виділені кошти на дотацію підприємств житлово-комунального господарства на погашення різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги в сумі 3492,8 тис. грн.

В зв’язку з невиконанням державним бюджетом зобов’язань щодо погашення витрат на перевезення пільгової категорії громадян, з метою забезпечення мешканців міста послугами електротранспорту, який на сьогодні можна віднести до категорії соціальний, місцевий бюджет виділив в 2016 році КП ЛМР «Електроавтотранс» фінансову підтримку на суму 1968,3 тис. грн. Крім того, підприємство виконало капітальний ремонт будівлі ДЕПО на суму 211,5 тис. грн.

Для функціонування пам'ятних місць «Вічний вогонь» були проведені видатки на природний газ в сумі 2,8 тис. грн.

Були придбані автобусні зупинки та облаштовані посадкові майданчики на зупинках громадського транспорту на суму 332,4 тис. грн.

За допомогою спеціалістів управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства протягом 2016 року мешканцями міста створено 3 ОСББ: в м. Лисичанськ по вул. Європейська, 54, та в кв. Центральний, 15, а також в м. Новодружеськ, вул. Грушевського, 44. Задля виконання вимог чинного законодавства виготовлені технічні паспорти на житлові будинки на суму 50,0 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, поставлені завдання програмою виконані і інформацію про хід виконання Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м.Лисичанська за 2016 рік прошу взяти до відома.

Начальник управління з виконання

політики Лисичанської міськради в галузі

житлово-комунального господарства					В.Г.Стасюк

Вик. Єрьоменко О.В.