ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

«16»  05. 2017 р.                                                                          № 192

м. Лисичанськ

Про проходження опалювального сезону

2016 - 2017 років та затвердження заходів

по підготовці об’єктів житлово-комунального

господарства, соціальної сфери до роботи

в осінньо-зимовий період 2017-2018  років

у м. Лисичанську

Заслухавши інформацію начальника відділу комунальної енергетики управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі жит-лово-комунального господарства Рябцева В.В. «Про проходження опалю-вального сезону 2016-2017 років у м.Лисичанську» та керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Лисичанської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Прийняти до відома інформацію начальника відділу комунальної енергетики Рябцева В.В. «Про проходження опалювального сезону 2016-2017 років у м.Лисичанську».

2. Затвердити  заходи по підготовці об’єктів житлово-комунального           господарства, соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період                    2017-2018 років у м. Лисичанську (додається).

3. Керівникам комунальних підприємств прийняти міри по погашенню заборгованості за спожиті енергоносії (природний газ, електроенергія та вода).

4. Керівникам комунальних підприємств активізувати претензійно-позивну роботу з абонентами за надані комунальні послуги.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника                 міського голови Якимчука А. П.

Міський голова                                                                                    С.І. Шилін

Інформація

"Про підсумки роботи комунальних підприємств і установ міста в опалювальний період 2016-2017р.р..

На виконання рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ра-ди від 11.10.2016 р. №94 «Про початок опалювального сезону 2016-2017 р.р в м. м. Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля» опалювальний сезон почався 17.10.2016 р.

КП «Лисичанськтепломережа»

Централізоване опалення житлового фонду та об'єктів соцкультпобуту здійснюється від 28 газових котелень з 77-ма котлами загальною тепловою потужністю 257,232 Гкал / год.

Також на балансі підприємства знаходиться 1 підвищувальна насосна і мережі теплопостачання загальною протяжністю 141,731 км в однотрубному обчисленні.

КП «Лисичанськтепломережа» опалює 340 житлових будинки, 18 шкіл, 13 дитячих садків, 16 лікувальних і 11 навчальних закладів, 18 об'єктів культури, позашкільної освіти та спорту. Теплоносій був поданий, в першу чергу, в лікувальні, навчальні та дошкільні установи.

Опалювальний сезон 2016-2017г.г. пройшов без особливих зривів, ава-рійних зупинок котелень через відключення газу та води не зафіксовано. Че-рез відключення електроенергії зафіксовано 197 зупинок котелень, в тому числі 14 - по центральним котельним, але в результаті оперативно здійснених заходів по їх ліквідації, жодна з них не привела до пошкодження технологіч-ного обладнання та теплових мереж.

В продовж опалювального періоду температура теплоносія відповідала температурному графіку, згідно з температурою навколишнього середовища.

За опалювальний період 2016-17г.г. спожито газу 24,9 млн.м3 на суму 138121,9 тис.грн., сплачено за опалювальний період 2789 тис.грн., або 2%.

Всього за 2016р. за спожитий природний газ нараховано 126473,2 тис. грн., сплачено 18955,2 тис.грн. (15%). Оплата здійснювалася грошовими коштами через розподільний рахунок.

Заборгованість по поточному споживанню газу від НАК «Нафтогаз Ук-раїни» на початок опалювального сезону становила 109,3 млн.грн., на кінець опалювального сезону на 01.05.2017 р. склала 244,5 млн.грн. Крім того заборгованість перед філієй ПАТ «Луганськгаз» становить 20,2 млн.грн,

Заборгованисть по штрафних санкціях за спожитий природний газ та послуги з його розподілу, транспортуванню, нараховані за прийнятими судовими рішеннями на 01.05.2017 р. становить  перед НАК «Нафтогаз Ук-раїни» 27,7 млн.грн., перед ДК «Газ України» 33.3 млн.грн.

Всього за 2016 р. спожито електроенергії на суму 17401,3 тис.грн., оп-лата склала 9861 тис.грн., або 57%. За 1 квартал 2017 р. спожито 11576 тис. грн., оплачено 6499,5 тис.грн. (56%). Заборгованість на 01.05.2017 р. складає всього 47474,6 тис.грн., з яких 11832,6 тис.грн. штрафів і 410 тис.грн. пере-плати по реактивної електроенергії.

Загальний борг за спожиту покупну воду станом на 01.05.2017 р становить 2185, тис.грн.

Станом на 01.05.2017 р. на підприємстві існує невідшкодована різниця в тарифах для населення – 124,5 млн.грн. та 42,7 млн.грн. для бюджетних установ. Дебіторська заборгованість споживачів за спожиту теплову енергію 70,9 млн.грн., у тому числі населення 55,7 млн.грн, а також по пільгах і суб-сидіях 4,3 млн.грн..

Для зменшення споживання природного газу та електроенергії по КП «Лисичанськтепломережа» необхідно виконати роботи по реконструкції ко-тельного обладнання.

ЛКСП «Лисичанськводоканал»

Водопостачання міст Лисичанськ, Новодружеск, Привілля здійснюється від шести підземних водозаборів, що складаються з 72 свердловин. На балан-сі ЛКСП " Лисичанскводоканал" знаходиться 14 водопровідних насосних станцій, 17 каналізаційних насосних станцій, 5 міських очисних споруд су-марною продуктивністю 52,8 тис. м3/доб. Підприємство обслуговує 688,1 км  водопровідних мереж.

В період опалювального сезону 2016-2017р.р. виконані наступні роботи по заміні зношених водопровідних мереж, загальною довжиною 1822,3 м.п., а саме:

водогін Ду-600 мм лівобережної групи свердловин «Білогорівського»              водозабору довжиною 600 м.п;

водогін Ду-50 мм по вул.. Довжека, 90 – 30 м.п.;

водогін Ду-32 мм по вул.. Малиновсько, 8 – 20 м.п.;

водогін Ду- 32 мм по вул.. Миру, 8 м.Новодружеськ – 10 м.п.

Додатково виконані другі роботи для недопущення аварійних ситуацій в опалювальному сезоні, а саме:

по ревізії 81 од. запірної арматури та 7 насосних агрегатів на ВНС;

замінено 19 од. запірної арматури;

ліквідовано 412 порива на водопровідних мережах;

очищені та відремонтовані 171 водопровідний колодязя.

В ході опалювального сезону виникали аварійні ситуації на «Біло-горівських» магістральних водоводах діаметром 500 мм та 600 мм внаслідок значного зносу труб, але запас води в резервуарах дозволив забезпечити безперебійну роботу міських опалювальних котельних.

Так само, під час опалювального сезону 2016-2017 рр.., у зв'язку з ава-рійними відключеннями електроенергії, по незалежних від ЛКСП « Лиси-чанскводоканал» причинам, були випадки зупинки роботи насосних станцій. Уникнути аварій на насосному устаткуванні вдалося тільки у зв'язку із сприятливими погодними умовами, тобто плюсовій температурі повітря.

Для безперебійної роботи в осінньому - зимовий період 2016-2017р.р. було відремонтовано 9 водопровідних насосних станцій, 6 свердловин.

Загальна протяжність каналізаційних мереж і колекторів - 226,8 км в т. ч. протяжність напірних колекторів - 60,7 км, самопливних, - 166,1 км. За-гальний фізичний знос мереж каналізації складає 78,04 % або 177 км.

Службою каналізаційного господарства підприємства обслуговується 4293 каналізаційні колодязі.

Впродовж опалювального сезону 2016-2017р.р. виконані роботи по заміні мереж каналізації загальною довжиною 130,2 м.п., а саме:

кв-л. Дружби Народів, 33 - 35м, Ду-350 мм;

кв-л. Центральний, 32 - 12м, Ду-350 мм;

вул. Автомобілістів, 40 - 5м, Ду-300 мм;

вул. Українська, 20 - 30м, Ду-100 мм;

кв-л. Східний, 3 - 20м, Ду-100 мм;

кв-л. Дружби Народів, 10 - 25м, Ду-300 мм.

Додатково виконані другі роботи для недопущення аварійних ситуацій в опалювальному сезоні, а саме:

очищено 160 каналізаційних колодязя;

ліквідовано 1009 засорів на каналізаційних мережах;

зроблена ревізія 6 насосних агрегатів на МОС та КНС.

В ході опалювального сезону виникали аварійні ситуації на каналі за-ційному колекторі по вул. Автомобілістів, кв-л. Дружби народів.

Підприємство має заборгованість за спожиту електроенергію 155607,3 тис.грн. нараховано споживачам за послуги централізованого водо-постачання та водовідведення за опалювальний сезон 33812,6 тис.грн

Оплата за цей період склала (з урахуванням пільг та субсидій для населення)   28832,0 тис.грн., в т.ч. населення – 21075,24 тис.грн.

Нараховані субсидії і пільги відшкодовуються бюджетом.

Отримані суми підприємство направляє на погашення заборгованості ТОВ «ЛЕО» за спожиту електроенергію.

За 2016  рік відшкодовано субсидій і пільг на суму 15 953,6 тис.грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.05.2017 р. становить 54588,1 тис.грн., у тому числі населення 40419,0 тис.грн.

Різниця в тарифах за послуги централізованого водопостачання та во-довідведення, що були надані населенню, з урахуванням заборгованості ми-нулих років, складає  19834,7 тис.грн.

Для подачі води на м.Лисичанськ використовується чотири ступені перекачки води від артезіанських свердловин до сповивачів високоповерхо-вих будинків із-за різниці геодезичних відміток до 200 метрів. У зв’язку з цим ЛКСП «Лисичанськводоканал» не має можливості скоротити спожи-вання електроенергії по водопостачанню.

Магістральні водоводи потребують заміни у зв’язку з строком експлуа-тації більш 30 років.

По каналізаційному господарству з метою зменшення споживання електроенергії ряд насосних станцій необхідно переобладнати на модульні очісні споруди.

Для знезараження питної води та стоків на підприємстві використо-вується рідкий хлор і тому вузли знезараження потребують реконструкції з використанням гіпохлориду натрію.

КП «Лисичанський Шляхрембуд»

Комунальне підприємство «Лисичанський Шляхрембуд» на своєму ба-лансі налічує 223 км автомобільних шляхів міст Лисичанська, Новодружесь-ка, Привілля. Регіон має складний рельєф : чотири спуска та підйоми з висо-тою до 180 м вище над рівнем моря. Роботи по зимовому утриманню викону-вались по затвердженим ДСНС схемам першочерговості, та згідно з техніч-ними правилами утримання автошляхів. Враховуючи складні підйоми на всіх виїздах в місто – основна задача не допустити зупинення руху на вулицях Первомайська, Томашовська (м.Новодружеськ), вул.Малиновська, вул.Гора Попова. Цьогорічні погодні умови в зимовий період були дуже складними не зважаючи на щедрі опади від снігу до дощу, від дощу  до льодового дощу з перепадами температурного режиму від +10 С до -240 С зупинки  руху більш ніж на годину не було. Були поодинокі випадки зупинки руху по вині авто-мобілістів - «гола» гума, коли такі автомобілі блокували рух.

Підприємство виконувало утримання автошляхів наявною технікою, а саме: автогрейдер – 2 од, трактор Т-150 – 1 од., трактор МТЗ-82 – 1 од., на-вантажувач Т-156 – 1 од., відсутній піскорозкидувач, тому в зимовий період 2016-2017 років обробка протиожеледними реагентами  виконувалась з авто-мобіля ЗІЛ вручну, в зв’язку з чим при знижені температури повітря до -180 С роботи по обробці припинялися не тільки із за того що реагенти перестають діяти від -150 С, але й тому щоб не допустити обмороження робітників.

За період зима 2016-2017р. очищено від снігу 2044,9 км доріг, або  від-роблено снігоочисною технікою 523 мото/часів, в тому числі з січня по лю-тий 2017 р. – 1057 км, або 306 мото/часів.

Оброблено реагентами за зимовий період 2016-2017р. 3278,7 тис.кв.м., в тому числі за 2017 р.- 2108 тис. кв.м.

Використано 1208 тн реагентів піскосолі, в тому числі  за 2017 р.-775 тн.

Чергування було цілодобове, з постійним зв’язком з ДСНС.

КП «ЛЖЕК №№ 1,3,5,6,8»

Житлово-експлутаційними конторами обслуговуються 1143 житлових будинки, із яких 340 обладнані системами централізованого опалення. Своє-часна підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період дала можливість прийняти теплоносій в опалювальні системи житлових будинків та провести гідравлічні випробування. Згідно з пусковим графіком поступово внутрішньо-будинкові системи опалення були поставлені на циркуляцію, що дало можливість виявити слабкі місця та їх ліквідувати. Після проведення ви-щевказаних робіт були проведені пусконалагоджувальні роботи теплових мереж і гідравлічного режиму внутрішньо-будинкових систем опалення.

Працівниками аварійно-ремонтних служб систематично проводились огляди підвальних приміщень з метою своєчасного усунення виявлених порушень у роботі внутрішньо-будинкових системам. Дані заходи дали можливість своєчасно виявляти і ліквідувати різні причини і не допустити підтоплення підвалів та скоротити втрати теплоносія в теплових мережах.

За опалювальний сезон відключень житлових будинків від мереж теплопостачання не було.

Відділ культури

Опалювальний сезон 2016-2017 рр. у комунальних закладах культури пройшов задовільно, температурний режим в приміщеннях дотримувався згідно санітарних норм. Відключень тепла у закладах культури не було.

КУ «Територіальне медичне об'єднання м. Лисичанськ»

1. Центральна міська лікарня ім. Титова: опалювальний сезон у від-діленнях хірургічного профілю та в будівлі терапевтичного корпусу (пр. Пе-ремоги, 134) пройшов задовільно. Температурний режим в лікувальних уста-новах відповідав санітарним нормам 18-24 С. Поривів і відключень подачі теплоносія не було.

2. Дитяча міська лікарня: опалювальний сезон пройшов задовільно. Подача теплоносія здійснюється від модульної котельні ТОВ «ЛЕСКО». Температура повітря в палатах становила 20-22 С.

3. Центр первинної медико-санітарної допомоги №1: опалювальний сезон розпочався 17.10.2016 р. в цілому пройшов задовільно. Температура повітря в поліклініках відповідала нормі 18-20 С.

4. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2: опалювальний сезон розпочався 17.10.2016 р. пройшов задовільно. Температура повітря в поліклініках відповідала нормі 18-20 С.

5. Стоматологічна поліклініка: опалювальний сезон пройшов задо-вільно. Температура повітря в поліклініці відповідала нормі 18-20 С.

Поривів і відключень подачі теплоносія по медичним закладам не було.

Відділ освіти

На балансі міського відділу освіти знаходиться 22 середніх навчальних закла-да, 14 дитячих садків і 2 позашкільних установи.

Опалювальний сезон в установах відділу освіти пройшов в основному без зривів. Особливих проблем з опаленням в опалювальний період не було.  В деяких навчальних закладах було зниження температури повітря в частині внутрішніх приміщень нижче санітарних норм. Це в д/с № 7 «Іскорка», ЗОШ № 26 та ЗОШ № 3. Зниження температури в деяких приміщеннях було тому що по ЗОШ № 3 потрібна заміна вікон, а по д/с №7 «Іскорка» та ЗОШ № 26 потрібен капітальний ремонт системи опалення.

Не було проблем з опаленням також в ЗОШ № 18, гімназія, д/с № 9 «Червона шапочка», д/с № 10 «Малятко» д/с № 14 «Теремок», які підключені до модульних опалювальних котелень.

Необхідно також провести капітальні ремонти систем опалення за таки-ми установам відділу -  ЗОШ № 8, ЗОШ № 26, д/с № 3 «Дюймовочка», д/с № 7 «Іскорка», д/с № 13 «Ромашка»,  ЛЦНТТУМ

Залишається також невирішеним питання виносу газової котельні з під-вального приміщення СШ № 24, згідно з приписом інспекції Держгірпром-нагляду.

У містах Лисичанську, Новодружеську, Привілля рішенням виконавчо-го комітету від 21.03.2017 р. «Про припинення надання послуг з централізо-ваного опалення у містах Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля» № 140 опа-лювальний сезон закінчено 01.04.2017 р.

Начальник відділу планування

та економічного аналізу                                                            О.В. Єрьоменко

Рябцев В.В.