ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### РІШЕННЯ

«20» 02. 2018 р.									№ 84

м. Лисичанськ

Про проведення у 2018 році

заходів з благоустрою, озеленення

та санітарного очищення м. Лисичанська

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 10, 20, 24 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на виконання Указу Президента України від 08.08.1998 р. № 855 «Про День довкілля», відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 р. № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів», з метою благоустрою та поліпшення санітарного стану території міста, виконавчий комітет Лисичанської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити план заходів з організації проведення благоустрою, озеленення та санітарного очищення м. Лисичанська на 2018 рік (додаток).

2. Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язку із громадськістю та ЗМІ розмістити дане рішення на офіційному веб-сайті Лисичанської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Якимчука А.П.

Міський голова								             С.І.Шилін

Додаток

до рішенням виконкому

Лисичанської міської ради

«20» 02.2018 р. № 84

План заходів

з організації проведення благоустрою, озеленення та санітарного очищення міста Лисичанська на 2018 рік.

| № з/п | Заходи | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести весняні заходи щодо приведення територій, закріплених за комунальними підприємствами міста, до належного санітарного стану, їх благоустрою та озеленення | до 01.04.2018 | Керівники комунальних підприємств міста |
| 2 | Провести весняні заходи щодо приведення територій лікувальних закладів міста у належний санітарний стан, їх благоустрою та озеленення | до 01.04.2018 | КЗ «ТМО м. Лисичанськ» |
| 3 | Провести весняні заходи щодо приведення територій навчальних закладів міста у належний санітарний стан, їх благоустрою та озеленення із залученням до цієї роботи учнівської та студентської молоді | до 01.04.2018 | Відділ освіти міської ради Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту |
| 4 | Провести весняні заходи щодо приведення територій закладів культури міста у належний санітарний стан, їх благоустрою та озеленення із залученням до цієї роботи учнівської та студентської молоді | до 01.04.2018 | Відділ культури міської ради |
| 5 | Провести в начальних закладах міста уроки, диспути, вікторини, семінари, виставки тощо на природоохоронну тематику | постійно | Відділ освіти міської ради |
| 6 | Довести до відома голів вуличних комітетів інформацію про необхідність проведення заходів із приведення садиб та прилеглих територій у належний санітарний стан, збирання та вивезення побутових відходів у відповідності з діючим законодавством мешканцями приватного сектору. | до 01.04.2018 | Відділ по роботі з депутатами та виконавчими органами міської ради |
| 7 | Організувати проведення заходів із приведення садиб та прилеглих територій у належний санітарний стан, збирання та вивезення побутових відходів у відповідності з діючим законодавством мешканцями приватного сектору. | постійно | Депутати міської ради Голови вуличних комітетів |
| 8 | Організувати проведення заходів із благоустрою та озеленення прибудинкових територій житлових будинків комунальної власності за участю їх мешканців | постійно | Депутати міської ради Керівники КП ЛЖЕК № 1, 3, 5, 6, 8 Голови будинкових комітетів |
| 9 | Довести до відома керівників підприємств та організацій усіх форм власності інформацію щодо необхідності приведення території підприємств та прилеглих до них територій у належний санітарний стан. | до 01.04.2018 | Управління економіки Лисичанської міської ради Управління з виконання політики міської ради в галузі ЖКГ |
| 10 | Організувати проведення «Дня довкілля» та природоохоронної акції «Дерево доброї волі» за участю підприємств та мешканців міста. | до 20.04.2018 | Міська комісія з питань благоустрою території міста Лисичанська Депутати міської ради |
| 11 | Організувати проведення днів благоустрою за участю всіх підприємств та мешканців міста. | протягом року | Міська комісія з питань благоустрою території міста Лисичанська Депутати міської ради |
| 12 | Забезпечити контроль за дотриманням Правил благоустрою відповідно до повноважень, визначених рішенням виконкому від 19.04.2016 № 151 «Про організацію благоустрою на території м. Лисичанська» (зі змінами) | протягом року | Управління з виконання політики міської ради в галузі ЖКГ Управління власності Управління архітектури та містобудування Управління економіки Лисичанський відділ поліції Керівники комунальних підприємств міста |
| 13 | Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Лисичанської міської ради хід проведення заходів із благоустрою та санітарного очищення міста | протягом року | Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язку з громадськістю та ЗМІ |
| 14 | Здійснювати моніторинг щодо виконання заходів із благоустрою та санітарного очищення міста | постійно | Управління з виконання політики міської ради в галузі ЖКГ |

Заступник міського голови							А.П.Якимчук

Начальник управління з

виконання політики Лисичанської

міської ради в галузі ЖКГ							     В.Г.Сахань