Лисичанська міська рада

СЬОМОГО скликання

##### сорок четверта сесія

# р і ш е н н я

29 березня 2018 р.                        м. Лисичанськ	№ 44/630

Про хід виконання Програми

благоустрою та економічного розвитку

житлово-комунального господарства

м Лисичанська за 2017 рік

Заслухавши інформацію начальника управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства                    Саханя В.Г. про хід виконання Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м.Лисичанська за 2017 рік, керуючись п. 22  ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                    міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська за 2017 рік взяти до відома (додається).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

Міський голова		С.І.ШИЛІН

Інформація

про хід виконання Програми благоустрою

та економічного розвитку житлово-комунального господарства

м Лисичанська за 2017 рік

Основні завдання Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м Лисичанська на 2017 рік були направлені на:

1) організацію робіт з благоустрою міста та збереження наявних об'єктів благоустрою;

2) підтримання належного санітарного стану міста, дотримання чистоти і порядку, створення сприятливого, екологічно безпечного середовища для життєдіяльності населення;

3) забезпечення безпеки пересування учасників дорожнього руху;

4) забезпечення експлуатації житлового фонду відповідно до технічних вимог згідно з чинними нормативними актами;

5) створення умов для сталої роботи систем життєзабезпечення міста;

6) виконання енергоефективних заходів спрямованих на зниження витрат на споживані енергоносії.

Для виконання цих завдань згідно з діючими нормативами Програмою були заплановані заходи на загальну суму 307,6 млн.грн. Однак, виділено асигнувань на виконання заходів на загальну суму 30,0 млн. грн., обсяг фактично виконаних заходів становить 29,3 млн. грн., що 97,7 %.

КП «Лисичанський Шляхрембуд» виконувалися роботи за кошти місцевого бюджету:

- з утримання доріг та тротуарів на суму 1527,2 тис. грн.,

- з розмітки доріг на суму 307,8 тис. грн.,

- з поточного ремонту автодоріг 15 вулиць міста на суму 3203,3 тис. грн.,

- з капітального ремонту ділянки автодороги по вул. ім. В.Сосюри на суму 991,5 тис. грн.

Для проведення в подальшому капітального ремонту автодоріг за рахунок коштів місцевого бюджету виготовлена ​​проектно-кошторисна документація на суму 14,1 тис. грн.

Проведені науково-дослідні роботи по обстеженню мосту через р. Сіверський Донець по вул. Первомайська в м. Лисичанськ із видачею рекомендацій на подальшу експлуатацію на суму 69,9 тис. грн.

КП «Лисичанськміськсвітло» за рахунок місцевого бюджету проводилися роботи:

- з утримання ліній зовнішнього освітлення на суму 5049,0 тис. грн.,

- з утримання світлофорів на суму 214,8 тис. грн.,

ЛКАТП 032806 виконувалися роботи з озеленення та санітарної очистки міста, а саме:

- роботи з утримання за зеленими насадженнями та благоустрою  міських територій на суму 1214,8 тис. грн.,

- капітальний ремонт зелених насаджень на суму 145,0  тис. грн.,

- для виконання саночистки було придбано обладнання та контейнери на суму 892,2 тис. грн., в тому числі портальний сміттєвоз на суму 544,0 тис. грн,

- ліквідовані несанкціоновані звалища на суму 11,4 тис. грн.

КП «Лисичанська ритуальна служба» виконувала роботи з поховання безрідних громадян на суму 44,3 тис. грн. та роботи з благоустрою та утримання міських кладовищ на суму 449,7 тис. грн.

Для забезпечення експлуатації житлового фонду відповідно до технічних вимог були проведені роботи:

- з капітального ремонту покрівель житлових будинків на суму 328,7 тис. грн.,

- з капітального ремонту житлових будинків на суму 63,4 тис. грн.,

- з капітального ремонту пасажирських ліфтів на суму 625,3 тис. грн.,

- проведено періодичний огляд та експертне обстеження ліфтів на суму 107,1 тис. грн.,

- придбано 4 дитячих ігрових комплекси на суму 197,0 тис. грн.

З метою створення умов для сталої роботи систем життєзабезпечення міста внесено грошові кошти до статутних капіталів КП «Лисичанськтепломережа» та ЛКСП «Лисичанськводоканал» для поповнення обігових коштів підприємств на загальну суму 6450,0 тис. грн.

За рахунок місцевого бюджету КП «Лисичанськтепломережа» придбано 7 котлів на суму 1128,9 тис. грн. та виконано капітальний ремонт ділянки теплотраси по вул. Менделєєва на суму 106,7 тис. грн.

Такими комунальними підприємствами, як ЛКАТП 032806, «Лисичанський Шляхрембуд», «Електроавтотранс», «Лисичанська ритуальна служба» та КП «ЛЖЕК №1» активно залучалися безробітні особи спрямовані на виконання громадських робіт тимчасового характеру на загальну суму 339,9 тис. грн.

З метою поліпшення фінансово-економічного стану з місцевого бюджету були виділені кошти на дотацію підприємств житлово-комунального господарства на погашення різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги в сумі 2641,5 тис. грн.

З метою забезпечення мешканців міста послугами електротранспорту, який на сьогодні можна віднести до категорії соціальний, з місцевого бюджету в 2017 році виділені кошти на фінансову підтримку КП ЛМР «Електроавтотранс» на суму 3044,6 тис. грн.

Для функціонування пам'ятних місць «Вічний вогонь» були проведені видатки на природний газ в сумі 2,0 тис. грн.

Були придбані автобусні зупинки на суму 109,7 тис. грн.

Проведені заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин на суму 49,3 тис. грн.

З метою підвищення ініціативи мешканців міста щодо створення ОСББ, протягом 2017 року за участю спеціалістів управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства були організовані та проведені тренінги, семінари та зустрічі з фахівцями національного та міжнародного рівня, які мають багаторічний досвід у створенні та функціонуванні об’єднань співвласників.

Враховуючи вищевикладене, поставлені завдання програмою виконані і інформацію про хід виконання Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м.Лисичанська за 2017 рік прошу взяти до відома.

Начальник управління з виконання

політики Лисичанської міськради в галузі

житлово-комунального господарства					В.Г.Сахань

Вик. Єрьоменко О.В.