Проєкт ____

Лисичанська міська рада

СЬОМОГО скликання

вісімдесят п’ята сесія

# р і ш е н н я

«___»______2020  			м. Лисичанськ			       № __/____

Про хід виконання Програми

розвитку житлово-комунального

господарства та благоустрою

м. Лисичанська на 2019 рік

Заслухавши інформацію начальника управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства                    Віталія САХАНЯ про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Лисичанська на 2019 рік, керуючись п. 22  ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                                 міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік взяти до відома (додається).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

Міський голова	Сергій ШИЛІН

ЗВІТ

про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік

Основні завдання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік були спрямовані на:

1) організацію робіт з благоустрою міста та збереження наявних об'єктів благоустрою;

2) підтримання належного санітарного стану міста, дотримання чистоти і порядку, створення сприятливого, екологічно безпечного середовища для життєдіяльності населення;

3) забезпечення безпеки пересування учасників дорожнього руху;

4) створення умов для сталої роботи систем життєзабезпечення міста;

5) забезпечення пасажироперевезень міським електротранспортом;

6) забезпечення належного утримання багатоквартирного житлового фонду шляхом оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, проведення капітальних ремонтів об’єктів житлового фонду, проведення експертних оглядів та капітальних ремонтів пасажирських ліфтів;

7) організацію ефективного управління у сфері житлових послуг шляхом обрання мешканцями самостійного управління багатоквартирними житловими будинками, створення ОСББ та забезпечення ефективного управління багатоквартирними будинками і належних умов праці робітників комунальних підприємств

8) виконання енергоефективних заходів, спрямованих на зниження витрат на споживання енергоносіїв.

Для виконання цих завдань у відповідності з діючими нормативами Програмою були заплановані заходи на загальну суму 668,3 млн.грн. Однак, виділено бюджетні асигнування на виконання заходів на загальну суму                52,0 млн. грн. Обсяг фактично виконаних заходів становить 51,687 млн.грн., що склало 99,4%.

КП «Лисичанський Шляхрембуд» за кошти місцевого бюджету виконувалися роботи:

- з утримання доріг та тротуарів на суму 3038,2 тис. грн.,

- по розмітці доріг на суму 42,7 тис. грн.,

- по заміні дорожніх знаків на суму 40,0 тис. грн,

- з технічної паспортизації та інвентаризації автодоріг на суму 170,0 тис. грн.

В 2019 році виконаний поточний ремонт автодоріг 38 вулиць міста на суму 7169,4 тис. грн., капітальний ремонт автодороги вул. Героя Радянського Союзу В.Сметаніна на суму 2059,4 тис. грн., капітальний ремонт підпірної стіни по вул. Гетьманська на суму 183,6 тис. грн. та виготовлена ​​проектно-кошторисна документація для проведення капітального ремонту доріг та світлофорів на суму 1825,1 тис. грн.

КП «Лисичанськміськсвітло» за рахунок місцевого бюджету проводились роботи:

- по утриманню ліній зовнішнього освітлення на суму 2014,3 тис. грн.,

- по утриманню світлофорів на суму 308,9 тис. грн.

На оплату електричної енергії для ліній зовнішнього освітлення та світлофорів використано 2531,4 тис. грн.

ЛКАТП 032806 виконувалися роботи з озеленення та санітарної очистки міста, а саме:

- роботи по догляду за зеленими насадженнями та благоустрою міських територій на суму 1630,0 тис. грн.,

- ліквідовані несанкціоновані звалища на суму 210,1 тис. грн.,

- утримання пляжу на водному об’єкті по вул. Клубна в районі «Лисичанського скляного заводу» на суму 120,0 тис. грн.

КП «Лисичанська ритуальна служба» виконувало роботи з поховання безрідних громадян на суму 87,2 тис. грн. і роботи з благоустрою та утримання міських кладовищ на суму 641,8 тис. грн.

Для забезпечення належного утримання багатоквартирного житлового фонду були проведені роботи:

- з капітального ремонту покрівлі житлового будинку 7 в кв. Східний на суму 760,1 тис. грн.,

- з капітального ремонту електромереж 9-ти поверхового будинку № 345 по вул. ім. В.Сосюри з установкою поквартирних вузлів обліку електроенергії на суму 1478,6 тис. грн.

- з капітального ремонту 88 пасажирських ліфтів в багатоквартирних будинках на загальну суму 2501,3 тис.грн.

- з періодичного огляду та експертного обстеження 89 ліфтів та позачергового обстеження 85 ліфтів після проведеного ремонту, загальна сума використаних коштів на дані цілі склала 360,2 тис.грн.,

- з поточного ремонту дорожнього покриття прибудинкової території буд. 127 по просп. Перемоги на суму 56,8 тис. грн.

З метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації та зриву опалювального сезону 2019/2020 років, Лисичанської міської радою в 2019 році виділено 12368,8 тис. грн. фінансової підтримки та 2661,6 тис. грн. на поповнення статутного капіталу ЛКСП Лисичанськводоканал», та з обласного бюджету було надано 1,0 млн. грн. на розрахунки за спожиту в жовтні електроенергію. Крім грошової допомоги для сплати за спожиту електроенергію та погашення заборгованості по заробітній платі, в поточному році за рахунок міського бюджету ЛКСП Лисичанськводоканал» придбано модуль каналопромивочний ШТОРМ в сумі 309,8 тис. грн. та 6 глибинних погружних насосів на суму 513,0 тис. грн., а також проведено капітальний ремонт покрівель водонасосних станцій «Лисичанська» і «ГТВ» та каналізаційно-насосної станції №10 в сумі 424,5 тис. грн.

На поповнення статутного капіталу КП «Лисичанськотепломережа» виділено 950,8 тис. грн. для розрахунків за електроенергію та для виконання робіт по заміні конвективних блоків котла №1.

Такими комунальними підприємствами, як ЛКАТП 032806,  «Електроавтотранс», «Лисичанська ритуальна служба», «Лисичанський Шляхрембуд» та ЛЖЕК №1 активно залучалися безробітні особи спрямовані на виконання громадських робіт тимчасового характеру на загальну суму 304,7 тис. грн.

З метою забезпечення жителів міста послугами електротранспорту, який сьогодні можна віднести до категорії соціального, з місцевого бюджету в 2019 році виділено кошти на фінансову підтримку КП ЛМР «Електроавтотранс» на суму 4929,5 тис. грн.

Для функціонування пам'ятних місць «Вічний вогонь» були проведені витрати на природний газ в сумі 5,3 тис. грн.

Для підвищення рівня благоустрою міста придбані 7 автобусних зупинок на суму 199,9 тис. грн., 50 урн для сміття на суму 50,0 тис. грн. та виготовлена проектно-кошторисна документація для проведення капітального ремонту тротуару по вул. ім. В.Сосюри на суму 30,0 тис. грн.

Проведено заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин на суму 199,7 тис. грн.

З огляду на вищевикладене, в межах виділеного фінансування поставлені завдання програмою виконані і інформацію про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства Лисичанська та благоустрою на 2019 рік прошу взяти до відома.

Начальник управління

з виконання політики

ЛМР в галузі ЖКГ							Віталій САХАНЬ