

**УКРАЇНА**

**ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**КЕРІВНИКА ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ**

**ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

13.05.2021 м. Лисичанськ № 366

**Про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального**

**господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік**

Керуючисьпунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»,

**зобов’язую:**

1. Інформацію про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік взяти до відома (додається).

2. Розпорядження підлягає оприлюдненню.

**Керівник Лисичанської міської**

**військово-цивільної адміністрації Олександр ЗАЇКА**

Додаток

до розпорядження керівника

Лисичанської міської військово-

цивільної адміністрації

13.05.2021 № 366

**ЗВІТ**

**про хід виконання «Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік»**

Основні завдання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік були спрямовані на:

1) організацію робіт з благоустрою міста та збереження наявних об'єктів благоустрою;

2) підтримання належного санітарного стану міста, дотримання чистоти і порядку, створення сприятливого, екологічно безпечного середовища для життєдіяльності населення;

3) забезпечення ефективного функціонування дорожньої інфраструктури;

4) підвищення рівня безпеки дорожнього руху;

5) створення умов для сталої роботи систем життєзабезпечення міста;

6) організація пасажироперевезень міським електротранспортом;

7) забезпечення належного утримання багатоквартирного житлового фонду шляхом оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, участі у проведенні капітальних ремонтів основних будівельних конструктивів багатоквартирного житлового фонду, проведення експертних оглядів та капітальних ремонтів пасажирських ліфтів;

8) організація ефективного управління у сфері житлових послуг шляхом обрання мешканцями самостійного управління багатоквартирними житловими будинками, створення ОСББ та забезпечення ефективного управління багатоквартирними будинками і належних умов праці робітників комунальних підприємств;

9) виконання енергоефективних заходів, спрямованих на зниження витрат на споживання енергоносіїв;

10) виконання заходів спрямованих на зменшення втрат питної води;

11) оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств.

Для виконання цих завдань у відповідності з діючими нормативами Програмою були заплановані заходи на загальну суму 793,6 млн.грн. Однак, виділено бюджетні асигнування на виконання заходів на загальну суму 80,6 млн. грн. Обсяг фактично виконаних заходів становить 80,4 млн.грн, що склало 99,8%.

КП «Лисичанський Шляхрембуд» за кошти місцевого бюджету виконувалися роботи:

з утримання доріг та тротуарів на суму 3295,3 тис. грн;

по розмітці доріг на суму 73,4 тис. грн.

В 2020 році виконаний поточний ремонт автодоріг 40 вулиць міста на суму 4940,6 тис. грн. Придбана 1 комбінована дорожня машина на суму 3348,0 тис. грн.

КП «Лисичанськміськсвітло» за рахунок місцевого бюджету проводились роботи:

по утриманню ліній зовнішнього освітлення на суму 1649,9 тис. грн;

по утриманню світлофорів на суму 308,7 тис. грн.

На оплату електричної енергії для ліній зовнішнього освітлення та світлофорів використано 2796,2 тис. грн.

ЛКАТП 032806 виконувалися роботи з озеленення та санітарної очистки міста, а саме:

роботи по догляду за зеленими насадженнями та благоустрою міських територій на суму 1949,1 тис. грн;

ліквідовані несанкціоновані звалища на суму 221,8 тис. грн;

утримання пляжу на водному об’єкті по вул. Клубна в районі «Лисичанського скляного заводу» на суму 114,8 тис. грн;

придбано контейнери для ТПВ та газонокосарки на суму 196,8 тис. грн.

КП «Лисичанська ритуальна служба» виконувало роботи з поховання безрідних громадян на суму 77,7 тис. грн. і роботи з благоустрою та утримання міських кладовищ на суму 694,1 тис. грн.

Для забезпечення належного утримання багатоквартирного житлового фонду були проведені роботи:

проведено технічне обстеження житлового будинку 31 в кв. Східний на суму 49,99 тис. грн;

з капітального ремонту з повною заміною обладнання 3 пасажирських ліфтів в багатоквартирних будинках на загальну суму 1824,5 тис.грн;

з періодичного, позачергового технічного огляду і експертного обстеження 109 ліфтів на загальну суму 244,3 тис.грн.

Придбано 2 трактори та 3 одиниці навісного обладнання на суму 1121,7 тис. грн.

З метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації та зриву опалювального сезону 2020/2021 років, в 2020 році виділено 32579,7 тис. грн. фінансової підтримки та 4488,1 тис. грн. на поповнення статутного капіталу ЛКСП «Лисичанськводоканал». Крім грошової допомоги для сплати за спожиту електроенергію та погашення заборгованості по заробітній платі, в поточному році за рахунок міського бюджету ЛКСП «Лисичанськводоканал» придбано 6 одиниць насосного обладнання на суму 426,4 тис. грн та 1 комбінована машинана суму 2904,0 тис. грн.

Виконані роботи з розробки схеми теплопостачання на суму 474,8 тис. грн. На поповнення статутного капіталу КП «Лисичанськтепломережа» виділено 10806,7 тис. грн для розрахунків за природний газ та на придбання котлів.

Нажаль, через відсутність фінансування громадських робіт тимчасового характеру із залученням безробітних осіб з боку Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, виконання таких робіт було обмежене та здійснювалось лише на базі ЛКАТП 032806 та КП «Лисичанська ритуальна служба» на загальну суму 9,5 тис. грн.

З метою забезпечення жителів міста послугами електротранспорту, який сьогодні можна віднести до категорії соціального, з місцевого бюджету в 2020 році виділено кошти на фінансову підтримку КП ЛМР «Електроавтотранс» на суму 5143,4 тис. грн.

Для функціонування пам'ятних місць «Вічний вогонь» були проведені витрати на природний газ в сумі 1,0 тис. грн.

Для підвищення рівня благоустрою міста придбані 7 автобусних зупинок на суму 150,0 тис. грн, виконано поточний ремонт в’їзних знаків на суму 50,7 тис. грн. та поточний ремонт зелених насаджень на суму 220,0 тис. грн.

Проведено заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин на суму 199,1 тис. грн.

З огляду на вищевикладене, в межах виділеного фінансування поставлені завдання програмою виконані і інформацію про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік взяти до відома.

**Заступник керівника з питань безпеки та**

**громадського порядку Лисичанської**

**міської військово-цивільної**

**адміністрації Станіслав МОСЕЙКО**

**Начальник управління**

**житлово-комунального господарства**

**Лисичанської міської військово-цивільної**

**адміністрації Віталій САХАНЬ**