УКРАЇНА

ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

27.09.2021                                      м. Лисичанськ				   № 1091

Про погодження інвестиційної

програми  ЛКСП «Лисичанськ-

водоканал» на 2022 рік

З метою підвищення надійності надання послуги   водопостачання та водовідведення ЛКСП «Лисичанськводоканал» з одночасним зниженням нераціональних витрат, відповідно до пункту 3.3 Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.09.2017 № 1131, керуючись пунктом 10 частини першої статті 4 та пунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

зобов’язую:

1. Погодити інвестиційну програму ЛКСП «Лисичанськводоканал» на 2022 рік (додається).

2. Розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Станіслава МОСЕЙКА.

Керівник Лисичанської міської

військово-цивільної адміністрації 			             Олександр ЗАЇКА

Додаток

до розпорядження керівника

Лисичанської міської

військово-цивільної адміністрації

від  27.09.2021 № 1091

Інвестиційна програма

ЛКСП «Лисичанськводоканал»

на 2022 рік

1. Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів

В умовах енергетичної кризи і постійного зростання вартості енергоносіїв, економія природних ресурсів стала нагальною проблемою, яка частково може бути розв'язана шляхом впровадження системи ефективного обліку їх споживання.

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, а також відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» від 22.03.2017 № 307 для провадження відповідного виду господарської діяльності підприємства потребують наявності встановлених приладів обліку.

ЛКСП «Лисичанськводоканал» необхідно виконати наступні заходи:

- «Оснащення вузлом технологічного обліку питної води ВНС «Суміщена» за адресою: м. Лисичанськ,  вул. Кафтанова, 1», реалізація вищевказаного заходу дасть можливість вести чіткий облік поданої в мережу питної води та витрат води, звіряти фактичні обсяги води;

-заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів - оснащення вузлом вимірювання рівня води у двох резервуарах ВНС «Лисичанська» за адресою: Луганська обл., пр. Перемоги, 159-В, реалізація заходу дасть можливість вести контроль рівня води в резервуарах, що покращить надійність роботи ВНС та зменшить втрати води з резервуарів;

-заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, це придбання автовишки для  проведення ремонтів  на повітряних ЛЕП ВНС та водозаборів ЛКСП «Лисичанськводоканал», що надасть можливість оперативно ліквідувати аварійні ситуації  та  проводити якісно ремонти на повітряних ЛЕП.

Інші заходи:

- придбання аналізатору рідини «Флюорат-02-5М» виробництва Канади, що дозволить проводити  вимірювання масової концентрації за органічними та неорганічними домішками води у відповідності до вимог додатку 1  Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» №  2.2.4-171-10 (з 01.01.2015-2020 років додатково введені показники згідно з таблицями 2,3 до обов’язкового контролю за якістю питної води);

- придбання генератору дизельного  дасть можливість запобігти   витіканню на поверхню землі каналізаційних стоків під час знеструмлення КНС та забезпечити епідеміологічне благополуччя населення.

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища:

- розробка проєкту: «Реконструкція КНС №1 та напірного каналізаційного колектору від КНС №1 до КНС №5»;

- розробка проєкту: «Реконструкція КНС №5 та напірного каналізаційного колектору від КНС №5 до МОС -1».

Виконання цих заходів покращить якість наданих послуг з централізованого водовідведення та дасть можливість запобігти  забруднення навколишнього природного середовища, яке може виникнути внаслідок витікання на поверхню землі каналізаційних стоків під час аварійних ситуацій, та забезпечення епідеміологічного благополуччя населенню міста Лисичанськ.

# 2. Коротка інформацію про ліцензіата

Місто Лисичанськ розташовано у західній частині Луганської області на відстані 100 км від міста Луганськ на правому березі  ріки Сіверський Донець. Місто витягнуто уздовж узберіжжя на 27 км, ширина становить 3 км. Відмітки поверхні землі  від 50 до 200 м. Це одне з найстарших міст Донбасу. Місто Лисичанськ засновано у 1710 році.

Підприємство ЛКСП «Лисичанськводоканал» організовано 29 жовтня 1953 року на підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 13.01.1953р., рішення Облкоммунхоза від 14.07.1953р. № 14-12, наказом від 29 жовтня 1953р. № 74 по Лисичанському міському відділі комунального господарства.

Розвиток підприємства нерозривно пов'язаний з розвитком міста, його промисловим потенціалом, розширенням мережі шкіл, культурно-просвітніх установ, медичних закладів, підприємств торгівлі й побутового обслуговування.

Укладання водопроводів в основному проводилося в 60-х роках минулого століття. Перший водопровід покладений у м. Лисичанську в 1909 р.

## 2.1. Загальна характеристика системи водопостачання мм. Лисичанська,

## Новодружеська, Привілля

Централізованим водопостачанням у м. Лисичанську почали займатися наприкінці XIX століття з моменту будівництва промислових підприємств і шахт. Перша свердловина й перший водозабір введений в експлуатацію в 1930 році. Джерелом централізованого водопостачання міст Лисичанськ, Новодружеськ й Привілля є водозабори прісних підземних вод, які перебувають на балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» з 1999 року.

На балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» перебувають 14 водопровідних насосних станцій, які розподіляють воду по всіх районах мм. Лисичанська, Новодружеська та Привілля.

Підприємство обслуговує 686,512  км водогінних мереж, у тому числі: 125,482 км  магістральних водоводів діаметром від 300 до 700 мм, 466,482 км розподільчих вуличних мереж і 94,543 км внутрішньоквартальних та дворових мереж. Водопровідні мережі охоплюють 578 вулиць у мм. Лисичанську, Новодружеську і Привіллі. На водогінних мережах перебувають  2742 водопровідних колодязя.

У  2020 році з використанням виробничих потужностей водопровідного господарства ЛКСП «Лисичанськводоканал» піднято з підземних джерел і подано споживачам питної води 8308,67 тис. м3.

Водопостачання вищевказаних міст здійснюється від шести підземних водозаборів прісної води (загальна кількість свердловин 72, фактично в роботі перебувають 22 свердловини).

У системі водопостачання використовується 11 резервуарів чистої води зі збірного залізобетону загальним об’ємом 32,25 тис. м3, що становить 0,42% добутої води.

Загальна довжина труб у системі водопостачання становить 686,512 км. Матеріал труб  сталь, чавун та полиетилен. Діаметри труб від 32 мм до 800 мм.

Насосні станції на водозаборах були введені в експлуатацію з 1930 по 1974 роки.

Білогорівський водозабір забезпечує водою центральну й північну частини                                   м. Лисичанська, а також мм. Новодружеськ і Привілля. Водозабір розташований поблизу смт Білогорівка,  складається з 29 експлуатаційних свердловин, у роботі знаходяться 15 свердловин. Затверджені запаси підземних вод становлять 58,1 тис. м3/добу (Ліцензія на використання надр №2999 від 12.05.2003р., видана строком на 15 років).

Водозабір розташований на землях Кремінського й Попаснянського лісництв.

Фактичний середньодобовий відбір води зі свердловин Білогорівського водозабору становить 11,64 тис. м3/добу. Вода від свердловин на насосну станцію (НС) II підйому «Білогорівська» подається по водоводах діаметрами 200-500 мм загальною довжиною 11,7 км. На НС «Білогорівська» встановлено 5 насосних агрегатів (ЦН1000-180-3, ЦНС300-240, 10НМК-2). Продуктивність насосної станції II підйому «Білогорівська» становить 2000 м3/годину.

Далі вода подається на НС III підйому «Лисичанська» по двом магістральним водоводам діаметром 500 і 600 мм довжиною 12 км кожний.

В експлуатацію Білогорівський водозабір введений у 1974 році.

Малорязанцівський водозабір забезпечував водою населення міста Лисичанськ по водоводу діаметром 200 мм довжиною 4,7 км; смт Малорязанцеве й селище Лисичанське по водоводу діаметром 150 мм і довжиною 1,8 км. Водозабір розташований поблизу                           смт Малорязанцеве й складається з 2-х експлуатаційних свердловин, які перебувають зараз у резерві. Проєктна потужність 11,6 м3/добу. ЛКСП «Лисичанськводоканал» проведено роботу з вивчення запасів підземної питної води Малорязанцівского водозабору й 28.05.2010р. Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ України) затвердила запас прісної підземної питної води в об’ємі 3,2 тис. м3/добу строком на 25 років (протокол №1991). Продуктивність насосної станції II підйому «Малорязанцевська» становить 0,3 тис. м3/годину. Малорязанцівський водозабір експлуатується з 1935 року, зараз находиться в резерві.

Борівський і Воронівський водозабори забезпечують водопостачання мікрорайонів з багатоповерховою житловою забудовою південної частини міста Лисичанськ, селище шахти «Матроська», ЗАТ «ЛисМаш», селище Борівське. Водозабори розташовані біля селищ Борівське та Воронове на землях Сєвєродонецького лісництва.

Борівський водозабір складається з 10 експлуатаційних свердловин, які перебувають зараз у резерві. Затверджені запаси води становлять 17,7 тис. м3/добу. Даний водозабір знаходиться в резерві. Довжина водоводів від свердловин 1,5 км, діаметри водоводів 200-400 мм. Рік початку експлуатації 1949-й.

У складі Воронівського водозабору 11 експлуатаційних свердловин, на даний час водозабір  знаходиться в резерві. Затверджені запаси води по водозабору становлять 22,3 тис. м3/добу. Фактичний відбір води зі свердловин становить 0,013 тис. м3/добу. Довжина водоводів між свердловинами Воронівського водозабору і до НС II підйому «Борівська»  5,3 км. Діаметри водоводів 150-500 мм.  Рік введення в експлуатацію 1961-й.

Вода від НС II підйому «Борівська» подається населенню селища Борівське та може подаватися на НС III підйому «Суміщена» та НС II підйому «Лісова Дача» по водоводу діаметром 700 мм довжиною 12,5 км.

Водозабори Метьолкінський і «Лісова Дача» забезпечують водою центральну частину м. Лисичанська, селища содового й скляного заводів, водопостачання мікрорайонів з багатоповерховою житловою забудовою південної частини міста Лисичанськ, селище шахти «Матроська», ЗАТ «ЛисМаш». Водозабори розташовані поблизу селищ Метьолкіне  й «Лісова Дача» на землях Сєвєродонецького лісництва. Запаси підземних вод не затверджувалися. У складі Метьолкінського водозабору 9 експлуатаційних свердловин, з них у роботі 4, проєктна потужність 9,5 тис. м3/добу. Фактичний відбір води зі свердловин становить 2,18 тис. м3/добу. Довжина водоводів від свердловин становить 2,1 км. Діаметри водоводів 250-500 мм. Рік введення в експлуатацію 1961-й. Розроблено проєкт на відновлення свердловин Метьолкінського водозабору. Спеціальний дозвіл на користування надрами №4918 від 22.08.2018р., виданий строком на 5 років.

У складі водозабору «Лісова Дача» 11 експлуатаційних свердловин, постійно в роботі 3 (сифонні свердловини), проєктна потужність 43,2 тис. м3/добу. Фактичний середньодобовий відбір води зі свердловин становить 8,3 тис. м3 /добу. Рік введення в експлуатацію 1930-й. Спеціальний дозвіл на користування надрами №4896 від 06.03.2018р., виданий строком на 5 років.

Подача води від НС I підйому «Лісова Дача» на НС II підйому «Лісова Дача» здійснюється по водоводу перехідними діаметрами 500-600 мм довжиною 5,9 км.

## 2.2 Загальна характеристика системи водовідведення мм. Лисичанська,

## Новодружеська, Привілля

ЛКСП «Лисичанськводоканал» здійснює прийом господарсько-побутових стічних вод, що надходять від населення та промислових підприємств, виконує їх очищення та знезараження на очисних спорудах.

У  2020 році  з використанням виробничих потужностей каналізаційного господарства підприємства прийнято та очищено стічних вод від населення та підприємств міст Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля у загальному обсязі 3035,9 тис. м3.

Загальна довжина каналізаційних мереж і колекторів, що знаходяться на балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал», складає 228,143 км, у тому числі довжина головних колекторів 61,79 км, вуличної мережі – 89,751 км, внутрішньоквартальної та дворової мережі – 76,6 км. Службою каналізаційного господарства підприємства обслуговується 4293 каналізаційних колодязя.

На балансі підприємства перебувають 17 каналізаційних насосних станцій, 5 майданчиків очисних споруд у мм. Лисичанську, Новодружеську та Привіллі сумарною проєктною продуктивністю 52,8 тис. м3/добу.

Міські очисні споруди №1 м. Лисичанська введені в експлуатацію в 1985 році.  Проєктна продуктивність очисних споруд каналізації становить 30,0 тис. м3/добу стоків, фактична – 3,86 тис. м3/добу.

Очисні споруди призначені для очищення господарчо-побутових стічних вод житлового фонду та промислових підприємств м. Лисичанська. Скидання очищених вод здійснюється в р. Сіверський Донець.

Очищення міських стічних вод здійснюється біологічним методом. Міські очисні споруди №2 введені в експлуатацію в 1971 році.

Проєктна продуктивність очисних споруд каналізації становить 0,1 тис. м3/добу, фактична продуктивність – 0,074 тис. м3/добу.

Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод, очищення міських стічних вод здійснюється біологічним методом. Скидання зворотних вод здійснюється в р. Біленька.

Міські очисні споруди №3 (м. Привілля) введені в експлуатацію  15.02.1977 р.

Проєктна продуктивність очисних споруд 4,2 тис. м3/добу, фактична – 0,41 тис. м3/добу. Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод від населення та підприємств м. Привілля. Скидання зворотних вод  здійснюється в                                   р. Сіверський Донець по балці Довга. Очищення стічних вод здійснюється біологічним методом.

Міські очисні споруди №4 м. Лисичанська введені в експлуатацію: перша черга в 1965 році, друга черга – в 1971 році, третя черга – в 1970 році.

Проєктна продуктивність очисних споруд каналізації становить 17,2 тис. м3/добу, фактична –  3,63 тис. м3/добу.

Очисні споруди призначені для очищення господарчо-побутових стічних вод житлового фонду та промислових підприємств м. Лисичанська. Очищення стічних вод здійснюється біологічним методом. Скидання зворотних вод здійснюється в р. Сіверський Донець.

Міські очисні споруди №5 (м. Новодружеськ) введені в експлуатацію в 1953 році. Проєктна продуктивність очисних споруд каналізації становить 1,3 тис. м3/добу, фактична – 0,34 тис. м3/добу. На баланс ЛКСП «Лисичанськводоканал» очисні споруди прийняті в 2003 році.

Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод житлового фонду та промислових підприємств м. Новодружеська. Очищення міських стічних вод здійснюється біологічним методом.

- Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» від 22.03.2017 № 307 для провадження відповідного виду господарської діяльності, підприємства потребують наявності встановлених приладів обліку.

ЛКСП «Лисичанськводоканал» по водопостачанню необхідно виконання заходу  «Оснащення вузлом технологічного обліку питної води ВНС «Суміщена» за адресою: Луганська обл., м.Лисичанськ, вул. Кафтанова,1.

Доцільність впровадження заходів з водопостачання та водовідведення

ЛКСП «Лисичанськводоканал» розроблено комплекс заходів щодо забезпечення технологічного обліку поданої  води в мережу та стоків, які перекачуються каналізаційними насосними станціями.

Реалізація вищевказаного заходу спрямована на покращення надання послуг з водопостачання. Виконання цього заходу дозволить вести чіткий облік видобутку, подачі в мережу та витрат води, контролювати та звіряти фактичні обсяги води.

Захід по оснащенню вузлом вимірювання рівня води у двох резервуарах ВНС «Лисичанська» за адресою: Луганська обл., м.Лисичанськ, пр. Перемоги (Леніна), буд. 159-В направлено на надійну та безперебійну подачу питної води в мережу водопостачання, а також для надійної експлуатації резервуарів ВНС «Лисичанська».

Захід «Придбання автовишки для  проведення ремонтів  на повітряних ЛЕП ВНС та водозаборів ЛКСП «Лисичанськводоканал» надасть можливість оперативно ліквідувати аварійні ситуації  та  проводити якісно ремонти на повітряних ЛЕП .

Для контролю за роботою ВНС та якістю питної води необхідно виконати захід «Придбання аналізатору рідини «Флюорат-02-5М» виробництва Канади, що дозволить проводити  вимірювання масової концентрації за органічними та неорганічними домішками води у відповідності до вимог додатку 1  Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» №  2.2.4-171-10 (з 01.01.2015-2020 років додатково введені показники згідно таблиці  2,3 до обов’язкового контролю за якістю питної води).

Для покращення якості наданих послуг з централізованого водовідведення та недопущення забруднення навколишнього природного середовища, яке може виникнути

внаслідок витікання на поверхню землі каналізаційних стоків під час аварійних ситуацій та забезпечення епідеміологічного благополуччя населенню заплановано заходи:

розробка проєкту: «Реконструкція КНС №1 та напірного каналізаційного колектору від КНС №1 до КНС №5»;

розробка проєкту: «Реконструкція КНС №5 та напірного каналізаційного колектору від КНС №5 до МОС -1».

В зв’язку з частими відключеннями електроенергії, для відвертання  витікання на поверхню землі каналізаційних стоків під час знеструмлення КНС та забезпечення епідеміологічного благополуччя населення до інвестиційної програми  увійшов  захід «Придбання генератору дизельного».

Загальний економічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми складає 300,90 тис.грн на рік(власні кошти ЛКСП «Лисичанськводоканал» були витрачені з оренди автовишки, при наданні  послуг  другими підприємствами).

- Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Інвестиційною програмою передбачається поетапне виконання заходів на період                 2022 року.

Всього заплановано виконання заходів на загальну суму  6142,81 тис.грн., в т.ч. амортизаційні відрахування:  6142,81 тис. грн з них:

здійснення заходів з водопостачання на загальну суму  4455,72 тис.грн;

здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 1687,09 тис.грн.

До складу інвестиційних витрат на період 2022 р. до заходів з водопостачання увійшли у першу чергу заходи :

розробка проєкту «Оснащення вузлом технологічного обліку питної води ВНС «Суміщена» за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул.Кафтанова,1» на суму 10,0 тис.грн.;

розробка проєкту «Оснащення вузлом вимірювання рівня води у двох резервуарах ВНС «Лисичанська» за адресою: Луганська обл., м.Лисичанськ, пр. Перемоги (Леніна), буд. 159-В" на суму 221,16 тис.грн.

До заходу щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення: придбання автовишки для  проведення ремонтів  на повітряних ЛЕП ВНС та водозаборів ЛКСП «Лисичанськводоканал» (1од.) на суму 3750,0 тис.грн.

До інших заходів увійшов захід придбання аналізатору рідини «Флюорат-02-5М» виробництва Канади, вартістю 474,56 тис.грн.

До складу інвестиційних витрат на період 2022 р. до заходів з водовідведення увійшли заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

розробка проєкту: «Реконструкція КНС №1 та напірного каналізаційного колектору від КНС №1 до КНС №5» на суму 668,34 тис.грн.

розробка проєкту: «Реконструкція КНС №5 та напірного каналізаційного колектору від КНС №5 до МОС -1» на суму 725,66 тис.грн.

До інших заходів увійшов захід придбання генератору дизельного (1од.) на суму 293,09 тис.грн.

4.1  Розрахунок прогнозованих показників

ефективності інвестиційної програми ЛКСП «Лисичанськводоканал»:

інвестиційні витрати, які заплановані фінансовим планом на 2022 р.

(загальна сума інвестицій колонка 4 у Додатку 5)   6142,81 тис. грн, в т.ч. амортизаційні відрахування – 6142,81  тис.грн.;

річний економічний ефект від впровадження інвестиційних  заходів  (колонка 24 у Додатку 5) 300,90 тис.грн.;

Ставка дисконтування – 1,500 %;

Дисконтний період окупності інвестиційної програми  – 13,67 рока.

Чиста приведена вартість:

| Чиста приведена вартість (NPV) | n CFk n Ik NPV = Σ - Σ , (1) k = 1 k k = 1 k (1 + r) (1 + r) де n – період реалізації (експлуатації) інвестиційного проєкту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) у роках; CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн.; r – ставка дисконтування; Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн.; k – порядковий номер року де k = 1,2,3…n. |
| --- | --- |

Внутрішня норма дохідності:

| Внутрішня норма дохідності (IRR) | n CFk n Ik Σ - Σ = 0 (2) k = 1 k k = 1 k (1 + IRR) (1 + IRR) |
| --- | --- |
|  | (3) де А – величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна; В – величина ставки дисконту, при якій NPV негативна; а – величина позитивної NPV при величині ставки дисконту А; b – величина негативної NPV при величині ставки дисконту В. |

Для розрахунку внутрішньої норми дохідності інвестиційної програми доцільно використовувати функцію ВСД програмного комплексу EXEL за таким алгоритмом:

| Термін окупності проєкту або дисконтований період окупності (DPP) визначає кількість років, за які дисконтований потік коштів (доходів) дорівнюватиме дисконтованому обсягу інвестиційних витрат в рамках інвестиційного проєкту/програми. DPP розраховується як строк до моменту виконання наведеної рівності (4): |  |
| --- | --- |
| Дисконтований період окупності (DPP) | DPP CFk DPP Ik Σ = Σ k = 1 k k = 1 k (4) (1 + r) (1 + r) де CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн.; r – ставка дисконтування; Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн.; k – порядковий номер року де k = 1,2,3…n. |

Індекс прибутковості (РІ) свідчить про те, скільки (за період реалізації (експлуатації) інвестиційного проєкту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми)) дисконтованих коштів (доходів) від впровадження інвестиційного проєкту/програми припаде на одиницю дисконтованих інвестиційних витрат (5).

Індекс прибутковості (РІ); n CFk n Ik PI = Σ / Σ (5) k = 1 k k = 1 k (1 + r) (1 + r) де n – період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) у роках; CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн..; r – ставка дисконтування; Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн..; k – порядковий номер року, де k =1,2,3…,n.. Коефіцієнт прибутковості (РІ) має перевищувати одиницю.

Усі розрахунки зведені у таблицю Оцінки економічної ефективності інвестиційної програми.

Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми ЛКСП «Лисичанськводоканал»

| Ро ки | Інвестиційні витрати I | Річний ЕЕ CF | Ставка дисконтування | Чиста приведена вартість NPV | Дисконт. річний ЕЕ | Сумарний дисконт. річний ЕЕ | Дисконт. період окупності DPP |  | Внутрішня норма доходності IRR | Індекс прибутковості PI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3750,00 | 300,90 | 1,500% | 3694,581 |  |  | 12,46 | -3750,00 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | -3398,128 | 296,453 | 296,453 | 12,46 | 300,90 | -91,98% | 0,080 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | -3106,056 | 292,072 | 588,525 | 12,63 | 300,90 | -67,38% | 0,159 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | -2818,300 | 287,756 | 876,281 | 12,79 | 300,90 | -47,53% | 0,237 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | -2534,797 | 283,503 | 1159,784 | 12,94 | 300,90 | -33,83% | 0,314 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | -2255,483 | 279,314 | 1439,098 | 13,08 | 300,90 | -24,34% | 0,390 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | -1980,298 | 275,186 | 1714,284 | 13,20 | 300,90 | -17,59% | 0,464 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | -1709,179 | 271,119 | 1985,403 | 13,30 | 300,90 | -12,64% | 0,537 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | -1442,066 | 267,112 | 2252,515 | 13,40 | 300,90 | -8,92% | 0,610 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | -1178,902 | 263,165 | 2515,680 | 13,48 | 300,90 | -6,06% | 0,681 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | -919,626 | 259,276 | 2774,955 | 13,55 | 300,90 | -3,81% | 0,751 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | -664,182 | 255,444 | 3030,399 | 13,60 | 300,90 | -2,02% | 0,820 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | -412,513 | 251,669 | 3282,068 | 13,64 | 300,90 | -0,58% | 0,888 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | -164,563 | 247,950 | 3530,018 | 13,66 | 300,90 | 0,61% | 0,955 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 79,722 | 244,285 | 3774,303 | 13,67 | 300,90 | 1,59% | 1,022 |  |  |  |
| Ставка дисконтування - діюча ставка НБУ з 26.04.2021 - |  |  |  |  | 7,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ставка ризику 0,2 1,50 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник житлово-комунального

господарства Лисичанської міської

військово-цивільної  адміністрації

Сєверодонецького району

Луганської області

Віталій САХАНЬ