УКРАЇНА

ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

11.10.2021                                м. Лисичанськ			        № 1139

Про внесення змін до Програми

децентралізації системи тепло-

постачання міста Лисичанськ на

2021-2024 роки

З метою уточнення заходів для реалізації Програми децентралізації системи теплопостачання міста Лисичанськ на 2021-2024 роки, затвердженої розпорядженням  керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 20.08.2021 № 922, керуючись пунктом 10 частини першої статті 4 та пунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

зобов’язую:

1. Внести зміни до Програми децентралізації системи теплопостачання міста Лисичанськ на 2021-2024 роки, затвердженої розпорядженням  керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 20.08.2021 № 922:

1)  І ЕТАП розділу 7 викласти в новій редакції:                                                  « 1.1. Відключення 28 житлових будинків від мереж централізованого теплопостачання (додаток 1);

  - Надання матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення, які проживають у зазначених житлових будинках на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення:

збір і підготовка документації для оформлення первинної документації в Лисичанському МРУЕГГ;

оформлення первинної проєктної документації в Лисичанському МРУЕГГ;

отримання технічних умов в Лисичанському МРУЕГГ;

виготовлення проєкту на встановлення автономного опалення;

придбання двоконтурного газового котла потужністю 24 кВт із закритою камерою згоряння;

придбання комплектуючих до газового котла;

демонтаж труб/стояків централізованого опалення;

встановлення газового котла у відповідності до проєкту;

монтаж системи опалення.

1.3.  Розмір матеріальної допомоги соціально вразливим верствам насе-лення на виконання зазначених робіт з встановлення індивідуального опалення становить 28 тис.грн.

Орієнтовна кількість  квартир – 55 од.

Вартість виконання:  1540,0 тис.грн.

Джерело фінансування: місцевий бюджет;

1.4. Проведення гідравлічних розрахунків пропускної здатності мереж газопостачання  житлових будинків, приєднаних до мережі централізованого теплопостачання.

Орієнтовна вартість виконання 500,0 тис.грн;

Джерело фінансування: місцевий бюджет.

Термін виконання І етапу: 2021 рік.

Орієнтовна вартість виконання заходів : 2040,0 тис.грн.».

2. Розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Станіслава МОСЕЙКА.

Керівник Лисичанської міської

військово-цивільної адміністрації			Олександр ЗАЇКА