Додаток

до рішення міської ради

від 16.06.2011р №  15/220

Програма розвитку систем водопостачання та водовідведення

міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля на 2010-2014 роки

| № п/п | Найменування завдання | Найменування заходу | Найменування показника | Значення показника | Обсяг коштів для виконання заходу (не менш), тис. грн | Еконо мічний ефект від впровадження заходу, тис. грн. | Мета заходу / об’єкти втілення заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення охорони та раціонального використання джерел питного водопостачання | Розробка проектів землеустрою та отримання актів землеустрою на об’єкти зон санітарної першого поясу | Примірник | 13 | 650,00 | - | Приведення документів до нормативних вимог законодавства |
| 2. | Удосконалення водо- підготовки для забезпечення населення якісною водою | Впровадження проектів щодо «Вузли знезараження води і стоків на насосних станціях та очисних спорудах ЛКСП «Лисичанськводоканал» | Кількість проектів та об’єктів | 4 | 245,007 | 6743,9 | Білогорівський, Борівський, «Лісова Дача», Метелкінський, Воронівський водозабори |
| 3. | Утримання та благоустрій водоохоронних зон джерел питного водопостачання приведення першого поясу зон санітарної охорони підземних та поверхневих джерел питного водопостачання | Приведення першого поясу зон санітарної охорони підземних джерел питного водопостачання у відповідність до встановлених вимог, захист від шкідливого впливу інших об’єктів, що створюють загрозу забруднення вод | Кількість джерел питного водопостачання | 27 | 550,00 | - | Білогорівський, Борівський, «Лісова Дача», Метелкінський, Воронівський водозабори |
| 4. | Доочищення біологічно очищених стічних вод для їх повторного використання, знезараження стічних вод | Розробка проектів ресурсо- та енергозберігаючих технологій очищення стічних вод, придбання відповідного обладнання | Кількість проектів / обладнання | 5 | 430,00 | - | Міські очисні споруди № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 |
| 5. | Реконструкція каналізаційних очисних споруд для підвищення ефективності їх роботи з максимальним використанням діючих споруд та обладнання | Впровадження проекту: «Реконструкція лінії процесу видаленого піску і будівництво піскових майданчиків на міських очисних спорудах – 1 (МОС-1) у місті Лисичанську» | Кількість проектів | 1 | 992,842 | - | Міські очисні споруди № 1 |
| 6. | Застосування нового обладнання на очисних спорудах міста | Заміна трубопроводу на МОС-1 м. Лисичанська Придбання турбоаераторів | Кількість пог. метрів од. | 200 5 | 72,00 1100,00 | - | Міські очисні споруди-1 |
| 7. | Оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням | Придбання шаф для лабораторії, лабораторного посуду, вимірювального обладнання та інше | Одиниці обладнання | 12 | 350,00 | - | Придбання сучасного контрольно-аналітичного обладнання |
| 8. | Проведення геолого-економічної оцінки експлуатаційних запасів підземної води та екологічної експертизи | Отримання спецдозволів на геологічне вивчення та проведення екологічних експертиз | Примірник | 2 | 380,00 | - | «Лісова Дача», Метелкінський, водозабори |
| 9. | Реконструкція та заміна аварійних каналізаційних мереж, будівництво та реконструкція колекторів та споруд на них | Розробка проектів по заміні аварійних дільниць каналізаційних мереж, Реконструкція та будівництво колекторів і споруд на каналізаційних мережах | Проекти пог. метрів | 3 4800 | 760,00 1928,00 | - - | м. Лисичанськ, м. Привілля, м. Новодружеськ |
| 10. | Впровадження систем доочищення питної води | Встановлення установок доочищення питної води на системах централізованого водопостачання, в тому числі для водозабезпечення дошкільних, шкільних та лікувальних закладів, облаштування пунктів розливання питної води | Кількість пунктів | 5 | 1200,00 | - | м. Лисичанськ, м. Привілля, м. Новодружеськ |
| 11. | Розробка схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення | Розробка проектів водопостачання з заміною зношених ділянок водоводів | Кількість проектів, пог. метрів | 5 230000 | 119600,00 | - 323,4 | м. Лисичанськ (сел. содового та скляного заводів), м. Привілля, м. Новодружеськ, Північний район Лисичанська (Пролетарськ) |
| 12. | Наукове-технічне забезпечення, впровадження новітніх методів стандартизації, нормування | Придбання сучасного обладнання, в тому разі засобів контролю за обсягами водопостачання та водовідведення, для контролю та оцінки якості питної води та якості стічних вод, тощо | Кількість одиниць обладнання | 11 | 650,00 | - | Удосконалення технологій раціонального використання та економії питної води у містах Лисичанськ, м. Привілля, м. Новодружеськ |
| 13. | Зменшування питомих витрат енергетичних ресурсів на вироблення та надання одиниці послуги | Розробка проекту двохцепної ЛЭП 6 кВ від ел. підстанції «Лисичанська ТЕЦ 110/6 кВ ГП ««Лисичанська ТЕЦ» к ВНС 1 підйому «Лісова Дача» | Кількість проектів | 1 | 200,00 | - | Впровадження енерго- та ресурсозбері-гаючих технологій та обладнання на об’єктах “Лисичанськводоканал» |
| 14. | Зменшування питомих витрат енергетичних ресурсів на вироблення та надання одиниці послуги | Розробка проекту двохцепної ЛЭП 6 Кв від ел. підстанції «Лисичанська ТЕЦ 110/6 кВ ГП ««Лисичанська ТЕЦ» к ВНС 2 підйому «Лісова Дача» | Кількість проектів | 1 | 200,00 | - | Впровадження енерго- та ресурсозбері-гаючих технологій та обладнання на об’єктах “Лисичанськводоканал» |
| 15. | Зменшування питомих витрат енергетичних ресурсів на вироблення та надання одиниці послуги | Розробка проекту «Реконструкція ЛЕП 6 кВ «Метелкіно-Вороново» | Кількість проектів | 1 | 200,00 | - | Впровадження енерго- та ресурсозбері--гаючих технологій та обладнання на об’єктах “Лисичанськводоканал» |
| 16. | Зменшування питомих витрат енергетичних ресурсів на вироблення та надання одиниці послуги | Придбання та встановлення перетворювача струму | Кількість обладнання | 3 | 420,00 |  | Насосні агрегати № 6 та № 8 на насосній станції «Лисичанська», насосний агрегат № 3 (насосна станція 4 підйому «ГТВ») |
| 17. | Розвиток та реконструкція систем водопостачання | Розробка робочого проекту «Станція знезалізування питної води Білогорівського водозабору» | Кількість проектів | 1 | 300,00 | - | м. Лисичанськ |
| 18. | Розвиток та реконструкція систем водопостачання | Розробка робочого проекту «Об’єднання водозаборів Воронівського і Метелкінського в водозабір «Борівський-II з будівництвом нової насосної станції та водоводу до насосної станції II підйому «Лісова Дача» | Кількість проектів | 1 | 600,00 | - | Зменшення обсягів втрат підземних вод |
| 19. | Зменшування кількість неочищених стічних вод, скинутих в навколишнє природне середовище | Розробка проектів міні-очисних споруд для потреб населення та підприємств міст Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ та подальшого використання очищених стоків для технічних потреб | Кількість міні-очисних споруд | 5 | 2200,00 | - | Приєднання міні очисних споруд до - каналізаційних насосних станцій № 7, № 8, № 9; - каналізаційних насосних станцій № 1, № 5; - каналізаційної насосної станції № 4; - каналізаційної насосної станції № 6; МОС-4 |
| 20. | Розвиток та реконструкція систем водопостачання | Розробка проекту на реконструкцію двох Білогорівських магістральних водоводів Ду600мм та Ду500мм протяжністю 10,8 км кожної дільниці | Кількість проектів | 1 | 300,00 | - | Забезпечення цілодобовим постачанням питною водою населення та підприємства |
| 21. | Розвиток та реконструкція систем водопостачання | Розробка проекту автоматизації технологічного процесу на водопровідних насосних станціях з заміною насосного та іншого зношеного обладнання | Кількість проектів | 4 | 800,00 | - | ВНС «Білогорівська» ВНС «Сумісна» ВНС ІІ підйому ВНС “Малорязанцевська» |
| 22. | Розвиток та реконструкція систем водопостачання | Заміна водоводів між свердловинами | Кількість пог. метрів | 19400 | 3492,00 | 290,6 | Білогорівський водозабір «Лісова Дача» Метьолкінський водозабір Воронівський водозабір Борівський водозабір |
| 23. | Розвиток та реконструкція систем водопостачання | Відновлення експлуатаційних і спостережних свердловин питної води | Кількість свердловин | 10 | 2000,00 | 2859,0 | Білогорівський водозабір |
| 24. | Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення | Придбання сучасного насосного та технологічного обладнання та використання його | Кількість одиниць | 60 | 9000,00 | - | Водопровідні насосні станції та свердловини, каналізаційні насосні станції |
| 25. | Розвиток та реконструкція систем водопостачання | Розробка робочого проекту на відновлення дюкерного переходу через р. Сіверський Донець водоводу Ду 600мм від НС І підйому «Лісова дача» до НС ІІ підйому «Лісова Дача» | Кількість проектів, пог. метрів | 1 200 | 250,00 | - | Забезпечення міста питною водою |
| 26. | Розвиток та реконструкція систем водопостачання | Розробка проекту «Заміна водоводу Ду 400мм «Міський» від ВНС «Сумісна» до ВНС 4 підйому «ГТВ» | Кількість проектів, пог. метрів | 1 3500 | 200,00 | - | Забезпечення міста питною водою |
| 27. | Розвиток та реконструкція систем водопостачання | Розробка робочого проекту Білогрівського водоводу Ду 800мм (по вул. Шолохова) | Кількість проектів, пог. Метрів | 1 1200 | 200,00 | - | Забезпечення міста питною водою |
| 28. | Розвиток та реконструкція систем водопостачання | Розробка робочого проекту водоводу Ду 300мм (від ВНС «Малорязанцевська» до ВНС "Стекольнянська») | Кількість проектів, пог. метрів | 1 4800 | 250,00 | - | Забезпечення міста питною водою |
| 29. | Впровадження на ЛКСП «Лисичанськводоканал» сучасної техніки для проведення робіт на мережах водопостачання та водовідведення | Придбання машин, механізмів, дорожньої техніки та обладнання для підприємств житлово-комунальної сфери з метою усунення аварійних ситуацій | Кількість одиниць | 23 | 4100,00 | 210,0 | Забезпечення цілодобовим постачанням питною водою населення та підприємства |
| 30. | Забезпечення утилізації осадів при очищенні води та стічних вод на очисних спорудах водопостачання та водовідведення | Розробка проектів на будівництво цехів по утилізації осаду на очисних спорудах | Кількість проектів | 2 | 600,00 | - | Міські очисні споруди 1, міські очисні споруди 4 |
| 31. | Впровадження на ЛКСП «Лисичанськводоканал» сучасного обладнання на очисних спорудах | Розробка проекту на встановлення турбоаераторів (N=17 кВт) замість компресора (N=110 кВт) | Кількість обладнання | 2 | 200,00 | - | Міські очисні споруди № 3 місто Привілля |
| 32. | Зменшування питомих витрат енергетичних ресурсів на вироблення та надання одиниці послуги | Встановлення на ВНС “Білогорівська» прилада продольної компенсації напругою до 10 кВ | Кількість обладнання | 1 | 125,00 | 60,0 | ВНС «Білогорівська» |
| 33. | Впровадження на ЛКСП «Лисичанськводоканал» сучасного обладнання | Заміна насосних агрегатів № 2 и № 3 10НМК-2 (N=630 кВт, n=1500 об/хв) на ЦН-1000-180-3 (N=630 кВт, n=1500 об/хв) (ВНС “Білогорівська») | Кількість обладнання | 1 | 1200,00 | 1353,3 | Встановлення на ВНС “Білогорівська» |
| 34. | Розвиток та реконструкція систем водопостачання | Встановлення приладів для обліку обсягів водопостачання та водовідведення | Кількість приладів | 4000 | 1602,00 | 1,6 | Зниження втрат питної води, оптимізація обсягів водоспоживання, отримання повної та достовірної інформації щодо споживання питної води абонентами |
| 35. | Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців сфери водопровідно-каналізаційного господарства | Підготовка кадрів, залучення наукових спеціалістів для підвищення кваліфікації робітників | Кількість фахівців | 20 | 30,00 | - | Передбачається комплексне та спеціалізоване вирішення проблем водопостачання та водовідведення з точки зору науково-технічного забезпечення, в тому разі використання науково-дослідних розробок |
| 36 | Покращення якості питної води | Впровадження системи колективної установки доочищення водопро-відної води для питних потреб у бюветі біля буд. № 119 по проспекту Леніна в м. Лисичанськ | Кількість приладів | 1 | 574 ,50 | - | До очищення питної води до вимог ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призна-ченої для споживання людиною. |
| 37 | Покращення якості питної води | Впровадження системи колективної установки доочищення водопровідної води для питних потреб у Лисичанській багатопрофільній гімназії Лисичанської міської ради Луганської області, вул. Могілевського, 5, м. Лиси чанськ, Луганської обл. | Кількість приладів | 1 | 294 ,13 | - | До очищення питної води до вимог ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. |
| 38 | Покращення якості питної води | Впровадження системи колективної установки доочищення водопровідної води для питних потреб у Лисичанському багатопрофільному ліцеї Лисичанської міської ради Луганської області, вул. Свердлова, 277, м. Лисичанськ, Луганської обл. | Кількість приладів | 1 | 294,13 | - | До очищення питної води до вимог ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. |
| 39 | Покращення якості питної води | Впровадження системи колективної установки доочищення водопровідної води для питних потреб у Лисичанській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Лисичанської міської ради Луганської області, вул. Жовтнева, 271, м. Лисичанськ, Луганської обл. | Кількість приладів | 1 | 294,13 | - | До очищення питної води до вимог ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. |
| 40 | Покращення якості питної води | Впровадження системи колективної установки доочищення водопровідної води для питних потреб у Лисичанській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 Лисичанської міської ради Луганської області, вул. Шахтарська, 1, м. Привілля, м. Лисичанськ, Луганської обл. | Кількість приладів | 1 | 294,13 | - | До очищення питної води до вимог ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. |
| 41 | Покращення якості питної води | Впровадження системи колективної установки доочищення водопровідної води для питних потреб у Комунальному закладі «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 Лисичанської міської ради Луганської області», вул. Чекістів, 5, м. Лисичанськ, Луг. обл. | Кількість приладів | 1 | 294,13 | - | До очищення пит.ної води до вимог ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. |
| 42 | Покращення якості питної води | Впровадження системи колективної установки доочищення водопровідної води для питних потреб у Лисичанській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 Лисичанської міської ради Луганської області, кв. 40 років Перемоги, 19, м. Лисичанськ, Луганської обл. | Кількість приладів | 1 | 294,13 | - | До очищення питної води до вимог ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. |
| 43 | Покращення якості питної води | Впровадження системи колективної установки доочищення водопровідної води для питних потреб у Лисичанській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 Лисичанської міської ради Луганської області, вул. Гарібальді, 13, м. Лисичанськ, Луганської обл. | Кількість приладів | 1 | 294,13 | - | До очищення питної води до вимог ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. |
| 44 | Покращення якості питної води | Впровадження системи колективної установки доочищення водопровідної води для питних потреб у Лисичанській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 25 Лисичанської міської ради Луганської області, вул. Шевченко, 2а, м. Новодружеськ, Луганської обл. | Кількість приладів | 1 | 294,13 | - | До очищення пит.ної води до вимог ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. |
| 45 | Покращення якості питної води | Впровадження системи колективної установки доочищення водопровідної води для питних потреб у Комунальному закладі «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 27 Лисичанської міської ради Луганської області», кв. Дружби народів, 31, м. Лисичанськ, Луганської обл. | Кількість приладів | 1 | 294,13 | - | До очищення питної води до вимог ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. |
| 46 | Покращення якості питної води | Впровадження системи колективної установки доочищення водопровідної води для питних потреб у Лисичанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 28 Лисичанської міської ради Луганської області, вул. Московська, 282, м. Лисичанськ, Луг обл. | Кількість приладів | 1 | 294,13 | - | До очищення питної води до вимог ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. |
| 47 | Покращення якості питної води | Впровадження системи колективної установки доочищення водопровідної води для питних потреб у Лисичанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 30 Лисичанської міської ради Луганської області, кв. Жовтневої революції, 40, м. Лисичанськ, Луганської обл. | Кількість приладів | 1 | 294,13 | - | До очищення питної води до вимог ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. |

Голова постійної комісії міської ради

з управління комунальною власністю, з питань ЖКГ							Ю.В. Басюк

Заступник міського голови											А.В.Калашник