ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### РІШЕННЯ

«19» 03.2013 р.							№ 112

м. Лисичанськ

Про проведення у 2013 році

заходів з благоустрою, озеленення

та санітарного очищення м. Лисичанська

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування», статтями 20, 24 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на виконання Указу Президента України від 08.08.1998 р. № 855 «Про День довкілля», відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 04.11.2009 р. N 1320-р «Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2010-2015 роки» та від 31.03.2010 р. № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів», з метою благоустрою та поліпшення санітарного стану території міста виконком Лисичанської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити план заходів з організації проведення благоустрою, озеленення та санітарного очищення м. Лисичанська на 2013 рік (додаток).

2. Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язкам із громадськістю та ЗМІ розмістити дане рішення на офіційному сайті Лисичанської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Анцупова В.М.

Секретар міської ради 						             М.Л.Власов

Додаток

до рішенням виконкому

«19» 03.2013 р. № 112

План заходів

з організації проведення благоустрою, озеленення та санітарного очищення міста Лисичанська на 2013 рік.

| № з/п | Заходи | Строк виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організувати обстеження територій житлового фонду, підприємств, закладів, організацій всіх форм власності, парків, скверів, пришляхових лісосмуг, кладовищ, зупинок міського автотранспорту щодо необхідності проведення заходів з благоустрою та санітарного очищення. | до 08.04.2013 | Міська комісія з контролю за благоустроєм території міста Лисичанська |
| 2 | Згідно проведеного обстеження організувати виконання заходів щодо проведення благоустрою та санітарного очищення міста із закріпленням територій за підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності відповідно до рішення виконавчого комітету від 01.11.2011 № 633. | до 13.04.2013 | Міська комісія з контролю за благоустроєм території міста Лисичанська |
| 3 | Провести заходи щодо приведення територій, закріплених за комунальними підприємствами міста, до належного санітарного стану, їх благоустрою і озеленення | до 22.04.2013 | Керівники комунальних підприємств міста |
| 4 | Провести заходи щодо приведення територій лікувальних закладів міста у належний санітарний стан, їх благоустрою та озеленення | до 22.04.2013 | Управління охорони здоров’я міської ради |
| 5 | Провести заходи щодо приведення територій навчальних закладів міста у належний санітарний стан, їх благоустрою та озеленення із залученням до цієї роботи учнівської та студентської молоді | до 22.04.2013 | Відділ освіти міської ради Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту |
| 6 | Провести заходи щодо приведення територій закладів культури міста у належний санітарний стан, їх благоустрою та озеленення із залученням до цієї роботи учнівської та студентської молоді | до 22.04.2013 | Відділ культури міської ради |
| 7 | Залучення до робіт з прибирання території населених пунктів осіб, що перебувають на обліку в центрі зайнятості | протягом року | Міський центр зайнятості |
| 8 | Провести в начальних закладах міста уроки, диспути, вікторини, семінари, виставки тощо на природоохоронну тематику | постійно | Відділ освіти міської ради |
| 9 | Довести до відома голів вуличних комітетів інформацію про необхідність проведення заходів із приведення садиб та прилеглих територій у належний санітарний стан, збирання та вивезення побутових відходів у відповідності з діючим законодавством мешканцями приватного сектору. | до 08.04.2013 | Відділ по роботі з депутатами та виконавчими органами міської ради |
| 10 | Організувати проведення заходів із приведення садиб та прилеглих територій у належний санітарний стан, збирання та вивезення побутових відходів у відповідності з діючим законодавством мешканцями приватного сектору. | постійно | Голови вуличних комітетів |
| 11 | Довести до відома керівників підприємств та організацій усіх форм власності інформацію щодо необхідності приведення території підприємств та прилеглих до них територій у належний санітарний стан. | до 10.04.2013 | Управління економіки Лисичанської міської ради Управління з виконання політики міської ради в галузі ЖКГ |
| 12 | Організувати проведення «Дня довкілля» та природоохоронної акції «Дерево доброї волі» за участю всіх підприємств та мешканців міста. | 20.04.2013 | Міська комісія з контролю за благоустроєм території міста Лисичанська |
| 13 | Організувати проведення акцій «Посміхнись чистоті» за участю всіх підприємств та мешканців міста. | квітень, травень 2013 р. | Міська комісія з контролю за благоустроєм території міста Лисичанська |
| 14 | Забезпечити контроль за дотриманням «Правил благоустрою територій міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля, забезпечення в них чистоти та порядку» відповідно до повноважень, визначених рішенням виконкому від 01.11.2011 р. № 633 | протягом року | Управління власності Управління архітектури та містобудування Управління економіки Управління з виконання політики міської ради в галузі ЖКГ Лисичанський МВ УМВС України в Луганській області |
| 15 | Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Лисичанської міської ради хід проведення заходів із благоустрою та санітарного очищення міста. | протягом року | Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язкам з громадськістю та ЗМІ |
| 16 | Здійснювати моніторинг щодо виконання заходів із благоустрою та санітарного очищення міста. | щотижня | Управління з виконання політики міської ради в галузі ЖКГ |
| 17 | Інформувати Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної держадміністрації про хід виконання Плану заходів | Згідно розпоряд-женню голови ЛОДА від 10.02.2013 № 125 | Управління з виконання політики міської ради в галузі ЖКГ |

Заступник міського голови						        М.С.Головньов

Начальник управління з виконання

політики Лисичанської міської ради

в галузі житлово-комунального господарства			    І.В.Корякін