ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

«02»04. 2013р.                                                                            № 129

м. Лисичанськ

Про  затвердження Плану

заходів щодо реконструкції

каналізаційної мережі

м.  Лисичанська

З метою поліпшення роботи каналізаційної мережі та  безпечної життєдіяльності населення м. Лисичанська,  керуючись  ст.30 та ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»	виконком Лисичанської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити План заходів щодо реконструкції каналізаційної мережі у               м. Лисичанську (додається).

2. Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язкам з громадськістю та ЗМІ розмістити рішення на офіційному сайті Лисичанської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Анцупова В.М. та на постійну комісію з управління комунальною власністю, з питань житлово-комунального господарства.

Секретар міської ради						М.Л. Власов

Додаток до рішення виконкому

«02» 04. 2013р. №129

План заходів

щодо реконструкції каналізаційної мережі

м.Лисичанська

| № п/п | Назва заходів | Термін виконання заходу | Кіль-кість | Кошторисна вартість, тис.грн. | Мета реалізації заходів | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробка робочого проекту будівництва мініочистної (модульної) споруди з прив,язкою до існуючої каналізаційної мережі (район заводу «Пролетарій») | 2014 р. | 1 | 400,0 | Запобігання скидання неочищених стоків у басейн річки Сіверський Донець, покращення очистки стічних вод, поліпшення умов праці та екологічної обстановки, зниження витрат електроенергії | ЛКСП «Лисичанськво-доканал» Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ |
| 2. | Будівництво мініочистної (модульної) споруди на базі існуючої каналізаційної мережі в районі заводу «Пролетарій» з послідуючим переключенням каналізаційного колектору від КНС №7 та часткове відновлення колектору вул. Першотравнева | 2014- 2020 р.р. при виділенні фінансових коштів з бюджету | 1од. 30 п.м. | 4 000,0 | Запобігання скидання неочищених стоків у басейн річки Сіверський Донець, покращення очистки стічних вод, поліпшення умов праці та екологічної обстановки, зниження витрат електроенергії | ЛКСП «Лисичанськво-доканал» Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ |
| 3. | Перекидання каналізаційних стоків з КНС №1 на КНС №5 з прокладкою каналізаційного колектору Ду 150 мм | 2015 р при виділенні фінансових коштів з бюджету | 3 000п.м. | 1 000,0 | Запобігання скидання неочищених стоків у басейн річки Сіверський Донець, покращення очистки стічних вод, поліпшення умов праці та екологічної обстановки, зниження витрат електроенергії | ЛКСП «Лисичанськво-доканал» Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ |
| 4. | Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору Ду300 мм від КНС№5 до 41 мікрорайону | 2015 р. при виділенні фінансових коштів з бюджету | 200 п.м. | 348,0 |  | ЛКСП «Лисичанськво-доканал» Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ |
| 5. | Придбання насосного агрегату СМ 100-65-200/2 та монтаж на КНС №5 | 2015 р. | 1 | 27,0 |  | ЛКСП «Лисичанськво-доканал» Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ |
| 6. | Будівництво модульних очисних споруд на основі існуючої каналізаційної мережі м. Лисичанська (ЛКСП «Лисичанськводо-канал) в районі залізнодорожної станції «Переїздна» | 2015 р. при виділенні фінансових коштів з бюджету | 1 | 2 000,0 | Запобігання скидання неочищених стоків у басейн річки Сіверський Донець, покращення очистки стічних вод, поліпшення умов праці та екологічної обстановки, зниження витрат електроенергії | ЛКСП «Лисичанськво-доканал» Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ |
| 7. | Реконструкція існуючої каналізаційної насосної станції, що розташована за адресою: м.Лисичанськ, вул.Міліцейська, 6а під модульні очисні споруди | 2014 р. при виділенні фінансових коштів з бюджету | 1 | 2 000,0 | Запобігання скидання неочищених стоків у річку Біленька, покращення очистки стічних вод, поліпшення умов праці та екологічної обстановки, зниження витрат електроенергії | ЛКСП «Лисичанськво-доканал» Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ |
|  | УСЬОГО: |  |  | 9 775,0 |  |  |

Керуючий справами

В.М. Литвинюк

Начальник управління з виконання політики                                                                                                           І.В. Корякін

Лисичанської міської ради

в галузі ЖКГ