ЛИСИЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

шестьдесят третья сессия

Р Е Ш Е Н И Е

27.03.2014 г.		                  г. Лисичанск 			№ 63/1069

Об итогах работы по выполнению

Программы благоустройства и

экономического развития жилищно-

коммунального хозяйства

г. Лисичанска за 2013 год

Заслушав информацию начальника управления по осуществлению политики Лисичанского городского совета в области жилищно-коммунального хозяйства  Корякина И.В. об итогах работы по выполнению Программы благоустройства и экономического развития жилищно-коммунального хозяйства г.Лисичанска за 2013 год, руководствуясь п.22 ч.5 ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет

Р Е Ш И Л:

1.  Информацию об итогах работы по выполнению Программы благоустройства и экономического развития жилищно-коммунального хозяйства г. Лисичанска за 2013 год принять к сведению (прилагается).

2. Отделу по вопросам внутренней политики, связям с общественностью и СМИ данное решение разместить на официальном сайте Лисичанского городского совета.

Секретарь городского совета					М.Л.ВЛАСОВ

Информация

об итогах работы по выполнению Программы благоустройства

и экономического развития жилищно-коммунального хозяйства

г. Лисичанска за 2013 год

Программа  благоустройства и социально-экономического развития  г. Лисичанска на 2013 г. направлена  на исполнение Конституции Украины, законов Украины «О местном самоуправлении в Украине», «Об охране окружающей природной среды», Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов», Закона Украины «Об  отходах», Закона Украины «Об автомобильных дорогах», Закона Украины «О дорожном движении»,  Бюджетного кодекса, Закона Украины «О захоронениях и похоронном деле», «Порядка проведения ремонта и содержания объектов благоустройства», утвержденного Приказом госкомитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от  23.09.2003 г. № 154, других нормативных актов, действующих в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Коммунальное  хозяйство  города  многоотраслевое, обслуживанием которого занимается 13 специализированных коммунальных предприятий КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8, ЛКСП «Лисичанскводоканал», КП «Лисичансктеплосеть», КП «Лисичанский Дорремстрой», КП «Лисичанскгорсвет», ЛКАТП 032806, КП «Лисичанская ритуальная служба», КП «Лисичанское  троллейбусное управление», КП ЛГС «Электроавтотранс».

В таблице отражено выполнение мероприятий, предусмотренной программой, по всем коммунальным предприятиям в целом, а именно:

| № п/п | Наименование мероприятия | Утверждено программой, тыс.грн. | Фактически выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | изменения +,- |
| 1 | КП "Лисичанский Дорремстрой" | 3753,712 | 2913,227 | -840,485 |
| 2 | КП "Лисичанскгорсвет" | 2098,907 | 1992,120 | -106,788 |
| 3 | ЛКАТП 032806 | 840,907 | 741,313 | -99,594 |
| 4 | КП "Лисичанское троллейбусное управление" | 309,764 | 309,762 | -0,002 |
| 5 | КП "Лисичанская ритуальная служба" | 337,960 | 251,162 | -86,798 |
| 6 | ЛКСП "Лисичанскводоканал" | 441,702 | 345,247 | -96,455 |
| 7 | КП "Лисичансктеплосеть" | 182,02 | 182,02 | 0,0 |
| 8 | Жилищно-эксплуатационные предприятия | 2393,475 | 2163,627 | -229,848 |
| 9 | Прочее благоустройство | 17,802 | 16,342 | -1,460 |
| 10 | КП ЛГС «Электроавтотранс» | 94,500 | 52,705 | -41,795 |
|  | ИТОГО | 10470,749 | 8967,525 | -1503,225 |

в том числе по предприятиям:

КП «Лисичанский Дорремстрой» выполняет работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог города и тротуаров. По состоянию на 01.01.2014 г. на балансе предприятия состоит 230,8 км автомобильных дорог, общей площадью 1621,9 тыс. м2, балансовая стоимость всего дорожного хозяйства -   25,2 млн. грн. Из 205 улиц и автодорог,  80% требуют срочного капитального и текущего ремонта. Из 107 тротуаров и пешеходных дорожек - 70% разрушены. Мосты и путепроводы не отвечают нормам эксплуатации и требуют срочного ремонта. Потребность по капитальному и текущему ремонту автодорог  составляет около 25,1 млн.грн. в год.

Для выполнения работ по капитальному,  текущему ремонту и содержанию автодорог в надлежащем состоянии предприятию  запланировано в сумме 3753,712 тыс. грн., выполнено работ на сумму  2913,227 тыс.грн., то есть – 77,6 %, в том числе:

- содержание в чистоте автодорог и тротуаров  - 500,284 тыс. грн., то есть 99,4%;

- капитальный ремонт автодорог – 1588,147 тыс.грн. отремонтировано - 6,3 тыс. м2, 72,41%;

- текущий ремонт дорог -  824,796 тыс. грн., отремонтировано -  3,6 тыс. м2, 78,02%. Не выполнение работ по капитальному и текущему ремонту существенно повлияло за счет не полного финансирования субвенции из госбюджета. По состоянию  на 01.01.2014 года не оплачены работы в сумме 795,4 тыс. грн., несмотря на то, что все платежные документы должным образом зарегистрированы в казначействе и приняты к учету. Также не перечислялась предоплата на выполнение запланированных работ.

Благоустройством кладбищ и захоронением безродных граждан занимается КП «Лисичанская ритуальная служба». В настоящее время в городе 5 действующих кладбищ, общей площадью 41,9 га. Для выполнения мероприятий предусмотренных программой, на действующих кладбищах города необходимо около 624,4 тыс. грн. На  2013 год предусмотрено на содержание кладбищ и захоронение безродных -337,96 тыс.грн., оказаны услуги в сумме 251,162 тыс.грн, в том числе:

- содержание кладбищ – 182,802 тыс.грн., 78,66 %;

- захоронение безродных граждан и доставка трупов в морг- 64,4 тыс.грн., 63,4%.

- приобретены  бензопила и мотокосы – 3,96 тыс. грн., 100%.

Эксплуатацию линий наружного освещения, обслуживание и ремонт средств регулирования дорожного движения, техническое обслуживание и ремонт лифтов в городском хозяйстве осуществляет КП "Лисичанскгорсвет", в коммунальной собственности города находится:

- 163 км линий наружного освещения (2 500 светоточек), расположенных на 167 улицах города, 50 % от общей протяженности линий требуют капитального ремонта с заменой опор, проводов и светильников;

- 11 единиц средств регулирования дорожного движения (светофоров), из которых 7 имеют 100% износ и требуют срочной замены.

Для выполнения вышеуказанных работ предприятию  предусмотрено 2496,408 тыс.грн., фактически выполнено на 2368,351 тыс.грн., или 94,87 %, в том числе:

- капитальный ремонт светофорного объекта на перекрестке улиц Орджоникидзе-Кольцевая - 114,4 тыс. грн., 95,33%;

- капитальный ремонт 6 лифтов   - 376,23 тыс.грн., 94,65%;

- проведено экспертное обследование 109 лифтов со сроком службы 25 лет 94,34 тыс.грн., 95,29 %;

- содержание линий наружного освещения и средств регулирования дорожного движения 1005,432 тыс. грн.,  98,86%;

- оплата электроэнергии наружного освещения и светофоров – 747,457 тыс.грн., или 88,77 %. С целью экономного расходования электроэнергии на освещение улиц установлено 42 автомата включения наружного освещения « Старт -2», за счет чего образовалась экономия потребления по электроэнергии в сумме 94,545 тыс.грн.

Работы по сбору, вывозу и захоронение бытовых отходов на территории городов Лисичанска, Новодружеска, Приволье, ремонту и содержанию в чистоте общественных туалетов, содержанию зеленых насаждений на территории г. Лисичанска осуществляет ЛКАТП  032806. Предприятию на 2013 год было предусмотрено 840,9 тыс. грн., фактически выполнено на 741,3 тыс. грн. - 88,16%.

На сегодняшний день санитарной очисткой охвачено 100 % территории жилищного фонда государственного сектора и около 40% частного сектора.

Для 100 % охвата населения услугой по вывозу бытовых отходов необходимо дополнительное приобретение и установка на улицах частного сектора около 375 контейнеров для сбора и временного хранения ТБО, а также увеличение парка мусороуборочной техники до 19 единиц.

В настоящее время вывоз ТБО осуществляется 16 мусоровозами, степень изношенности автотранспорта составляет 67 %. Кроме того, в связи с амортизацией 25% от общего количества контейнеров для сбора ТБО требуют ежегодной замены (354 единиц).

В течение 2013 года  комиссией по обследованию территории города на наличие несанкционированных свалок обнаружено 6 несанкционированных свалок, 4 из которых в настоящее время ликвидировано, вывезено 102 м3 мусора, очищено 500 м2 территории города. Сумма средств городского бюджета на выполнение указанных работ составила 6,4 тыс. грн.

Ориентировочная общая площадь зеленых насаждений города составляет 4271,4 га и одной из важнейших проблем является сохранность существующих зеленых насаждений и создание условий для их долговечности. На содержание, выполнение работ по текущему и капитальному ремонту зеленых насаждений израсходовано 304,504 тыс.грн.(выполнена формовочная, санитарная и омолаживающая обрезка 172 деревьев, удалено 266 аварийных деревьев, посажено 1764 м2 цветников, выполнен покос газонов на площади 80,0 га) или 99,8%;

- на  регулирование численности бродячих животных 27,1 тыс. грн., 100%;

- приобретено навесное оборудование – 194,0 тыс. грн.;

(в т.ч. кредиторская задолженность за 2012 год – 99,0 тыс. грн.);

- приобретено 30 металлических контейнеров на сумму 39,6 тыс.грн.;

- капитальный ремонт зеленый насаждений -96,2 тыс.грн.

- финансовая поддержка для лиц направленных на выполнение общественных и прочих работ временного характера – 71,5 тыс.грн.

КП «Лисичанское троллейбусное управление» осуществляет перевозку пассажиров по городу электротранспортом и одно из немногих предприятий, которое предоставляет услуги по перевозке льготной категории граждан. В связи с тем, что субвенция из государственного бюджета на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан поступает не в полном объеме, на предприятии сложилось тяжелое положение. По программе благоустройства была выделена дотация в сумме 100 тыс.грн. и приобретены запчасти для ремонта троллейбусов на сумму 31,8 тыс.грн.

Водоснабжение г.г. .Лисичанска, Новодружеска и Приволья осуществляется от шести подземных водозаборов  (общее количество скважин 72, фактически  в работе 23). На балансе предприятия находится 14 водопроводных насосных станций, которые распределяют воду по всем районам городов.  ЛКСП «Лисичанскводоканал»  обслуживает  690,1 км водопроводных сетей, которые охватывают 578 улиц в г.г. Лисичанск, Новодружеск  и Приволье, их физический износ составляет 74% или 518,6 км. На водопроводных сетях находятся 2742 водопроводных колодца.

Кроме этого ЛКСП «Лисичанскводоканал» осуществляет прием хозяйственно-бытовых сточных вод поступающих от населения и промышленных предприятий, производит их очистку и обеззараживание на очистных сооружениях. На балансе предприятия находится 16 канализационных насосных станций. Общая протяженность канализационных сетей и коллекторов составляет 224,3 км, общий физический износ сетей  канализации 70% или 141,3 км. На  канализационных сетях находятся 4293 канализационных колодца.

В 2013 году предприятию выделено 441,7 тыс.грн., фактически израсходовано 345,247 тыс.грн., 78,16 %, в том числе:

- на выполнение проекта по капитальному ремонту аварийного участка канализационного коллектора - 41,1  тыс.грн.

- приобретены приборы учета  воды - 69,8 тыс.грн.;

- проведена проверка норм водоснабжения – 15,0 тыс.грн.,

- приобретены погружные насосы на сумму 99,5 тыс.грн.

- погашена задолженность по «Разработке проектно-сметной документации на первую очередь строительства модульных очистных сооружений на основе существующей канализационной сети города Лисичанска» в сумме 120,0 тыс.грн.

Обслуживание жилищного фонда осуществляется пятью жилищно-эксплуатационными предприятиями, основным видом деятельности которых является содержание жилых домов и обеспечение их безопасной эксплуатации. Жилищный фонд коммунальной собственности г.г. Лисичанска, Новодружеска, Приволья по состоянию на 01.07.2013 г. насчитывает 1147 жилых домов, общей площадью 1637,4тыс.м2. Основная часть жилых домов вводилась в эксплуатацию в 1946 – 1981 г.г. и на сегодняшний день средний физический износ коммунального жилищного фонда составляет 58%.

При выполнении Программы благоустройства и экономического развития жилищно-коммунального хозяйства г. Лисичанска на 2013 год был реализован ряд мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых населению жилищных услуг и улучшения технического состояния жилого фонда коммунальной собственности территориальной общины. А именно, за счет местного бюджета были проведены работы по капитальному ремонту жилых домов на общую сумму 1599,24 тыс.грн., 88,46%. Это позволило своевременно подготовить дома к эксплуатации в осенне-зимний период, с целью предотвращения различного рода аварийных ситуаций и своевременного предотвращения причин возникновения нестандартных ситуаций.

В памятных местах города горит «Вечный огонь»,  программой  предусмотрены расходы  за оплату природного газа в сумме 17,8 тыс. грн., фактически оплачено 16,34 тыс.грн., или 91,79 %. Экономия денежных средств за природный газ составляет 1,46 тыс.грн.

Обеспечение г.г. Лисичанска,  Новодружеска и Приволья тепловой энергией, горячего водоснабжения населения, бюджетных организаций и коммерческих предприятий осуществляет КП «Лисичансктеплосеть».

Централизованным  теплоснабжением охвачено  34,7%  жилого фонда.  Предприятие отапливает  376 жилых дома, 18 школ, 13 детских садов, 16 корпусов лечебных учреждений, 10 учебных заведений (ПТУ, техникумы), 15 учреждений отдела культуры, 2 внешкольных учреждения. Общая отапливаемая площадь 912,0 тыс.кв.м., из них: жилые дома - 654 тыс.кв.м.; бюджетные и хозрасчетные предприятия -258,0 тыс.кв.м. На балансе КП «Лисичансктеплосеть» находится 32 газовых котельных с 93- мя котлами общей производительностью 323,3 Гкал/час, 16 тепловых пунктов, 1 повысительная насосная, 145 км тепловых сетей в однотрубном исчислении.

Для стабильной работы предприятия, в 2013 году были приобретены и установлены в замен изношенных 3 водонагревательных отопительных котла в сумме 182,0 тыс.грн. Замена была обусловлена низким КПД котлов, что привело к необоснованным завышенным расходам природного газа на выработку 1 Гкал тепла (210-230 кг.у.т.). После замены котлов расход природного газа составил 160 кг.у.т. на 1 Гкал.тепла.

Поставленные задачи программой выполнены и информацию о ходе выполнения Программе благоустройства и социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства г. Лисичанска прошу принять к сведению.

Начальник управления по

осуществлению политики

Лисичанского городского

совета в области ЖКХ							И.В.Корякин