ЛИСИЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

семьдесят третья сессия

Р Е Ш Е Н И Е

23.10.2014г.                                   г. Лисичанск                                 № 73/1174

О ходе выполнения мероприятий по

подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и

социальной сферы к работе

в осенне-зимний период 2014-2015гг.

Заслушав информацию начальника управления по осуществлению политики Лисичанского городского совета в области жилищно-коммунального хозяйства Корякина И.В. «О выполнении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2014-2015гг.»,  руководствуясь пунктом 1 статьи 30 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет

Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению информацию «О выполнении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2014-2015гг.». (Прилагается)

2. Руководителям коммунальных предприятий принять меры по обеспечению завершения до 30.10.2014г. подготовки объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, жилого фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.

3. Отделу по вопросам внутренней политики, связям с общественностью и СМИ данное решение разместить на официальном сайте Лисичанского городского совета.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя городского головы Голуба О.Н.

Секретарь городского совета                                                          М.Л.Власов

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к работе в осенне-зимний период

2014-2015 гг.

Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к работе в осенне-зимний период 2014-2015гг. утверждены решением исполнительного комитета Лисичанского городского совета от 17.06.2014г. № 195.

Данными мероприятиями предусмотрено выполнение большого объема ремонтных и профилактических работ. В связи с проведением в нашем регионе  АТО, кроме выполнения намеченных мероприятий коммунальные предприятия ликвидируют разрушительные последствия военных действий на территории города.

Жилищно-эксплуатационные предприятия

За счет средств, полученных от населения, жилищно-эксплуатационными предприятиями города по состоянию на 22.10.2014г. к зиме подготовлено 974 жилых дома (85%) из общего количества домов 1147. В результате выполненных мероприятий отремонтировано 6438 м2 мягкой кровли (65%), 4516 м2 шиферной кровли (58%), установлено 34 входные двери (62%), отремонтировано 512 окон (119%) и 319 дверей (123%), остеклено 3202 м2 оконных переплетов (603%), отремонтировано  3546 м.п. внутридомовых сетей холодного водоснабжения (93%), 1894 м.п. внутридомовых сетей водоотведения (128%), 3879 м.п. внутридомовых сетей теплоснабжения (69%) и другие работы.

На сегодняшний день жилищно-эксплуатационными предприятиями оформлено 1021 актов готовности (89%) жилых объектов к работе в осенне-зимний период, оформление актов продолжается. Кроме того, продолжается и выполнение мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе в зимний период – выполняются ремонты кровель, восстановление основных строительных конструкций (стен и перекрытий), восстановление остекления лестничных клеток. Все работы выполняются за средства, поступившие от населения, а также используются строительные материалы, полученные в качестве гуманитарной помощи от городов Черкассы и Северодонецк и помощи от народного депутата Украины Дунаева С.В.

В настоящее время основная проблема для жилищного фонда города – это значительные разрушения, полученные в результате боевых действий, острая нехватка строительных материалов (в основном – стекла и кровельных материалов), а также отсутствие запаса времени для осуществления всех восстановительных работ.

КП «Лисичансктеплосеть»

Работы по подготовке объектов начаты практически сразу же после окончания отопительного сезона. Проведены опрессовка и шурфовка сетей теплоснабжения, которые выявили наиболее изношенные участки трасс, подлежащие замене.

Из запланированных к замене 6,02км труб заменено 8,075км (134%). В тепловых камерах отревизировано 1287 и заменено 57 единиц запорной арматуры.

Параллельно ведутся работы по изоляции теплотрасс. При запланированном количестве изоляции 2,7км заизолировали на данный момент 3,342км (123%).

Отлично себя зарекомендовали предварительно изолированные трубы тем, что они не подвержены коррозии, обеспечивают экономию тепла и надежны в эксплуатации. Произведена замена теплотрасс  на  территории  Лисичанской поликлиники и в районе «Спутника». На сегодняшний день работы на территории поликлиники завершены, произведена замена 1083м труб, из них предварительно изолированные - 531м. В районе «Спутника»  уложено 666м предварительно изолированных труб. В районе Стекольного завода также уложено 120м предварительно изолированных труб.

На центральной котельной по ул. К. Маркса произведена замена экранной и трубной частей котла ПТВМ-30М №1 общей длиной 651м, приобретены и установлены насосы: подпиточные — 2 шт., насосы сырой воды — 2 шт. В котельной, отапливающей микрорайоны РТИ заменены экранные части котла ПТВМ-50 №1 в количестве 750м. Для котельной «Электроприбор» изготовлена конвективная часть котла ТГ-3 с использованием 618м трубы.

В остальных котельных произведена чистка 88-и котлов, произведен ремонт и ревизия 126-ти насосов, 22-х установок химводоочистки, отревизированы 1989 и заменены 55 единиц запорной арматуры. Приобретены насосы-дозаторы для службы химводоочистки в количестве 4-х штук, произведена их обвязка на котельных Красногвардейская, Ворошилова, Педколледж, Приволье-1.

Для бесперебойной работы котельных прошли госповерку газовые счетчики, вычислители, датчики, водомеры, термометры, манометры и узлы учета электроэнергии.

В блочных модульных котельных Г. Кирова и ДК Ленина выполнена химическая промывка котлов для удаления с их стенок накипи  с целью улучшения работы котлов и экономии природного газа. Для повышения эффективности работы котельной Стекольный-1 приобретен сетевой насос.

Общий процент подготовки отопительных котельных – 100%.

На предприятии создан аварийный запас труб, запорной арматуры,  ГСМ, соли, песка, щебня, приобретена зимняя резина на спецтехнику.

Всего предприятием затрачено средств для подготовки объектов теплоснабжения в сумме 4490,0 тыс. грн.

Протоколы по разнице в тарифах  на 40 млн. грн. за газ и на 2 млн. грн. за электроэнергию подписаны и находяться в  казначействе г. Лисичанска.

Для экономии энергоресурсов на предприятии разработана программа энергосберегающих мероприятий, в которой отражена модернизация материально-технической базы теплосети.

Для бесперебойной работы предприятия как в отопительный, так и в летний период времени необходимо приобрести спецтехнику, а именно:

-кран грузоподъемностью 10т.;

-вакуумную установку  емкостью 3-6м3;

-грузопассажирские УАЗы — 2 шт. (взамен вышедших из строя во время проведения активной фазы АТО).

ЛКСП «Лисичанскводоканал»

Предприятием в полном объеме выполнены работы по:

– заменено  3000 п.м изношенных водопроводных сетей, в т.ч. в г.Лисичанск – 930 м,  в г.Приволье – 2070 м;

- произведена замена сетей канализации – 100 п.м.;

- отремонтировано 5 водопроводных насосных станций;

- подготовлены 4 канализационные насосные станции и 3 ед.очистных сооружений;

- произведена  ревизия 163 ед. и замена 15 ед. запорной арматуры;

- выполнена ревизия 16 насосных агрегатов;

- ликвидировано  1047 порывов на водопроводных сетях;

-  произведена чистка и ремонт 237 водопроводных колодцев;

- выполнена чистка 267 канализационных колодцев.

Выполнен остановочный ремонт водопроводных насосных станций «Белогоровская», «Лисичанская», 1-2п. «Лесная Дача», «Боровская», «Совмещенная», «РТИ», произведен ремонт насосного оборудования и запорной арматуры  с  чисткой и дезинфекцией резервуара питьевой воды.

С целью улучшения качества очистки сточных вод разработаны проекты на строительство модульных очистных сооружений для принятия стоков поселка содового завода и района ул. Гора Кирова.

Для бесперебойной работы в осенне-зимний период 2014-2015гг. и улучшения водоснабжения необходимо приобрести 9 погружных насосов для скважин: ЭЦВ 10-63-65 – 4 шт., ЭЦВ 10-120-60   - 4 шт., ЭЦВ 12-160-65   - 1 шт. и 2 хлоратора ЛОНИИ-100 КМ. Стоимость оборудования составляет 400,0 тыс.грн. В связи с финансовыми трудностями предприятие  не в состоянии приобрести данное оборудование.

КП «Лисичанскгорсвет»

Техническое обслуживание линий наружного освещения в городе осуществляет коммунальное предприятие «Лисичанскгорсвет».

На балансе данного предприятия находится 2523 светоточки, расположенных на 175 улицах города, 1145 железобетонных и 101 металлическая опора, 163 км линий наружного освещения , 11светофорных объектов.

За 9 месяцев текущего года предприятием выполнены работы по:

- содержанию линий наружного освещения на сумму 708,0тыс. грн.

- содержанию технических средств регулирования дорожным движением на сумму 25,9 тыс.грн.

В результате проведения боевых действий на территории города повреждены линии наружного освещения на 35 улицах города, опоры, светофорные объекты.

В рамках подготовки к зимнему периоду изыскиваются возможности восстановления вышеуказанных объектов.

За средства предприятия, привлеченные и спонсорские средства, выполнены работы по восстановлению линий наружного освещения по улицам: Калинина, Ленина, Резинщиков, Орджоникидзе, Красная, Машиностроителей, Свердлова, Революционная, Севастопольская, Одесская, К.Маркса и т.д. Восстановлено освещение сквера «Память», парка Гагарина, часть Центрального сквера. Выполнены работы по обрезке деревьев в охранной зоне линий наружного освещения улицы Докучаева. В настоящее время ведутся работы по восстановлению освещения улицы Первомайской.

Запланирован большой объем восстановительных работ  на улицах Октябрьской, Гора Кирова

С целью  обеспечения безопасности дорожного движения требуют восстановления светофорные объекты на пересечении улиц Артемовская -Первомайская, Первомайская - Г.Потапенко, Свердлова - Первомайская.

КП Лисичанский «Дорремстрой»

На балансе данного предприятия находится 230,8км дорог общей площадью 1621,5 тыс.м2, в том числе 194,6 км с асфальтобетонным покрытием.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения во время осенне-зимнего периода 2014-2015гг. вся снегоуборочная техника и пескоразбрасывательная машины подготовлены к эксплуатации в зимних условиях.

Имеется запас  соли – 15 тн., песка -  31 тн. В октябре планируется завести в 40 тн. соли и 300 тн. песка.

Необходим 10-ти дневный запас дизельного топлива – 4000л. и бензина А-92 – 500л. Ориентировочная сумма для приобретения топлива составляет 85,5 тыс.грн. Кроме того, необходим запас автомобильного масла МГ-10 в количестве 400л на сумму 8,0 тыс.грн.

КП «Электроавтотранс»

На балансе КП «Электроавтотранс» находится 12 единиц подвижного состава, из них 10 единиц троллейбусов и 2 автобуса.

В результате боевых действий были повреждены контактные сети маршрутов троллейбусов № 1 и 3 по ул. Первомайской, Свердлова, ул. Г.Кирова. В кратчайшие сроки контактные сети были восстановлены специалистами предприятия из материалов б/у.

Для ремонта мягкой кровли необходимо приобрести 10 рулонов еврорубероида.  Для безопасного движения троллейбусов в осенне-зимний периода необходимо приобрести шины в количестве 10 шт.

КАТП 32806

За 9 месяцев 2014 года в ЛКАТП-032806 за счет средств городского бюджета выполнена обрезка и удаление 132 старовозрастных, аварийных  деревьев.

В октябре – декабре 2014г. планируется выполнить омолаживающую обрезку 127 деревьев на 12 придомовых территориях по следующим адресам: пр.Ленина, 160, 158, 154, 144, 156; ул.Ленина, 62; кв.Ленинского комсомола, 23; ул.Ворошилова, 6, 7, 9; ул.Угольная, 4; ул.Революционная, 115.

Управление здравоохранения

Три отопительные котельные, находящиеся на балансе управления здравоохранения подготовлены к отопительному сезону.

Основной проблемой является разрушенная кровля в терапевтическом корпусе больницы им. Титова. Материал для ремонта кровли больницы частично завезен. Но ремонтные работы пока не начаты.

В поликлинике Х лет Октября ремонт кровли выполнен.

В хирургическом, инфекционном и терапевтическом корпусах не заменены 33 стеклопакета и 2 металлопластиковых окна.

По всем объектам лечебно-профилактических учреждений  города  системы централизованного отопления подготовлены. Акты готовности их к отопительному сезону подписаны и сданы в теплоснабжающие организации.

В связи с повышением стоимости природного газа лимит природного газа сократился, и составляют 178м³ газа (потребность одного месяца).

Отдел образования

На отчетный период подготовлено:

- 4 отопительных котельных из 4 (100 %);

- 18 зданий детских садов из 18 (100 %);

- 33 здания (в 22 школах) из 33 (100 %).

В связи с повышение стоимости энергоносителей ожидаемая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015г. составит:

  - Теплоснабжение – 6585,0 тыс.грн.;

  - Водоснабжение  -    211,5 тыс.грн.;

  - Эл.снобжение     -      35,6 тыс.грн.;

  - Газоснабжение   -     101,4 тыс.грн.

Отдел культуры

Из  7 зданий, находящихся на балансе отдела культуры подготовлены к отопительному сезону 6 зд.

В ДК им. Ленина из 56 поврежденных окон отремонтировано 51 окно.

Акты готовности к  отопительному сезону 2013-2014г.г. систем централизованного отопления подготовлены и подписаны. Приборы учета тепловой энергии прошли поверку.

На выполнения мероприятий  израсходовано 23,196 тыс.грн. внебюджетных средств.

Обеспеченность твердым топливом угольных котельных

В коммунальной собственности городского совета находятся 4 угольные котельные, в том числе: отдел образования - 2 ед., управления здравоохранения - 2 ед.

По состоянию на 21.10.2014г. на котельных находятся:

- отдел образования 3-х суточный (5тн) запас угля;

- управление здравоохранения 3-х недельный (30 тн) запас угля.

Договор на дальнейшую поставку 176 тн топлива отделом образования заключен с ПАО «Лисичанскуголь». Управление здравоохранения заключит договор на 105 тн угля после выделения 23.10.2014р. сессией Лисичанского городского совета денежных средств.

В целом городское хозяйство подготовлено к отопительному сезону 2014-2015 гг.

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства					И.В.Корякин