ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

сімдесят дев’ята сесія

РІШЕННЯ

26.02.2015 р.                          	     м. Лисичанськ			         № 79/1281

Про підсумки роботи з виконання

Програми благоустрою та економічного

розвитку житлово-комунального

господарства м. Лисичанська за 2014 рік

Заслухавши інформацію начальника управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства Корякіна І.В. про підсумки роботи з виконання Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська за 2014 рік, керуючись п. 1 ч. а ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про підсумки роботи з виконання Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська за 2014 рік взяти до відома (додається).

2. Відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю та ЗМІ дане рішення розмістити на офіційному сайті Лисичанської міської ради.

Секретар міської ради		М.Л.Власов

Інформація

про підсумки роботи з виконання Програми благоустрою

та економічного розвитку житлово-комунального господарства

м Лисичанська за 2014 рік

Програмою благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м Лисичанська на 2014 рік були визначені такі основні завдання:

1) організація робіт з благоустрою міста та збереження наявних об'єктів благоустрою;

2 ) підтримання належного санітарного стану міста, дотримання чистоти і порядку, створення сприятливого, екологічно безпечного середовища для життєдіяльності населення;

3) забезпечення безпеки пересування учасників дорожнього руху;

4) забезпечення безперебійного функціонування житлового фонду;

5) створення умов для задовільної роботи систем життєзабезпечення міста;

6) забезпечення зниження рівня споживання енергоносіїв шляхом використання енергоефективних технологій.

Для виконання цих завдань згідно з діючими нормативами були заплановані заходи на загальну суму 283,0 млн.грн. Однак, враховуючи обсяг виділених асигнувань, заходи були переглянуті і бюджет Програми був значно скорочений до 11 млн. грн.

|  | Затверджено програмою, тис. грн. | Фактично виконано, тис. грн. | Рівень освоєння,% |
| --- | --- | --- | --- |
| КП «Лисичанський Шляхрембуд» | 4624,4 | 1422,6 | 30,8 |
| КП «Лисичанська ритуальна служба» | 250,3 | 166,0 | 66,3 |
| КП «Лисичанськміськсвітло» | 2273,0 | 1788,1 | 78,7 |
| ЛКАТП 032806 | 591,3 | 550,1 | 93 |
| ЛКСП «Лисичанськводоканал» | 615,5 | 233,6 | 38 |
| Житлово-експлуатаційні підприємства | 2413,1 | 2247,4 | 93,1 |
| Інший благоустрій | 22,4 | 17,7 | 79 |
| КП «Лисичанське тролейбусне управління» | 39,2 | 39,2 | 100 |
| КП ЛМР «Електроавтотранс» | 123,5 | 120,6 | 97,7 |
| Итого | 10952,7 | 6585,3 | 60,1 |

КП «Лисичанський Шляхрембуд» виконувалися роботи:

- з утримання доріг та тротуарів на суму 345,9 тис. грн.,

- з поточного ремонту автодоріг на суму 401,9 тис. грн.

Погашено кредиторську заборгованість за виконаний капітальний ремонт автодоріг на суму 661,2 тис. грн., а також виготовлена ​​проектно-кошторисна документація для подальшого проведення капітального ремонту автодоріг на суму 13,6 тис. грн.

КП «Лисичанськмісьсвітло» проводилися роботи:

- з утримання ліній зовнішнього освітлення на суму 1449,7 тис. грн.,

- з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення на суму 154,0 тис. грн.,

- з утримання світлофорів на суму 57,5 тис. грн.,

- з капітального ремонту світлофорів на суму 114,2 тис. грн.

ЛКАТП 032806 виконувалися роботи з озеленення та санітарної очистки міста, а саме:

- роботи з утримання за зеленими насадженнями на суму 192,6 тис. грн.,

- капітальний ремонт зелених насаджень на суму 93,3 тис. грн.,

- благоустрій міських територій на суму 49,2 тис. грн.,

- для виконання саночистки було придбано обладнання та контейнери на суму 215,0 тис. грн.

КП «Лисичанська ритуальна служба» виконувала роботи з поховання безрідних громадян на суму 4,6 тис. грн. та роботи з благоустрою та утримання міських кладовищ на суму 98,4 тис. грн. З метою забезпечення безперебійного надання послуг, за рахунок місцевого бюджету було проведено капітальний ремонт автомобіля КП «Лисичанська ритуальна служба», який безпосередньо задіяний на перевезеннях при похованнях, на суму 56,7 тис. грн.

Для забезпечення безперебійного функціонування житлового фонду були проведені роботи (з урахуванням погашення кредиторської заборгованості за попередній період):

- з капітального ремонту покрівель та інших конструкцій житлових будинків на суму 1809,8 тис. грн.,

- з капітального ремонту пасажирських ліфтів на суму 366,0 тис. грн.,

- проведено обстеження та експертна оцінка можливості подальшої експлуатації окремих конструкцій ряду житлових будинків на суму 71,6 тис. грн.

З метою створення умов для задовільної роботи систем життєзабезпечення міста були придбані хлоратори, насоси та інше устаткування для ЛКСП «Лисичанськводоканал» на суму 233,6 тис. грн., що дозволяє досягти зниження витрат спожитої електроенергії при подачі води.

Для інших підвідомчих підприємств були придбані сучасні бензопили на суму 19,0 тис. грн., які дозволяють заощадити і паливно-мастильні матеріали, і робочий час на виконання робіт і послуг.

Такими комунальними підприємствами, як ЛКАТП 032806, «Лисичанський Шляхрембуд», «Електроавтотранс» активно залучалися особи спрямовані на виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру на загальну суму 157,6 тис. грн.

Був також частково виконано капітальний ремонт банно-оздоровчого комплексу «Волна» на суму 135,3 тис. грн.

Для функціонування пам'ятних місць «Вічний вогонь» були проведені видатки на природний газ в сумі 17,7 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, поставлені завдання програмою виконані і інформацію про хід виконання Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м.Лисичанська за 2014 рік прошу взяти до відома.

Начальник управління з виконання

політики Лисичанської міськради в галузі

житлово-комунального господарства					І.В.Корякін