ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

вісімдесят третя сесія

РІШЕННЯ

03.07.2015 р.                                  м. Лисичанськ			         №83/1334

Про підсумки роботи комунальних

підприємств та установ міста в

опалювальний період 2014-2015 р.р.

та  затвердження заходів щодо своєчасної

підготовки об'єктів житлово-комунального

господарства, соціальної сфери до роботи

в осінньо-зимовий період 2015-2016 р.р.

Заслухавши інформацію начальника управління з виконання політики        Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства         Корякіна І.В. «Про підсумки роботи комунальних підприємств та установ міста в опалювальний період 2014-2015 рр. та затвердження заходів щодо своєчасної підготовки об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 р.р.», та керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Лисичанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ Корякіна І.В. «Про підсумки роботи комунальних підприємств та установ міста в опалювальний період 2014-2015 р.р. та затвердження заходів щодо своєчасної підготовки об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період                    2015-2016 р.р.» взяти до відома.

2. Затвердити заходи з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 р.р., що додаються.

3. Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ здійснити контроль за:

3.1 виконанням заходів щодо своєчасної підготовки об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 р.р. у повному обсязі;

Термін до 01.10.2015 р.

3.2 збором сплати від населення за надані житлово-комунальні послуги поточного періоду і погашення наявної заборгованості в повному обсязі;

Термін - постійно.

3.3 підготовкою доріг та спецтехніки до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 р.р., заготівкою протиожеледного посипочного матеріалу;

Термін до 01.10.2015 р.

3.4 ремонтом технологічного обладнання котелень та теплових пунктів, водопровідних та каналізаційних насосних станцій, теплових, водопровідних, каналізаційних мереж та очисних споруд міста.

Термін до 01.10.2015 р.

4. Директору КП «Лисичанськтепломережа» Панаіту А.В.:

4.1 забезпечити виконання заходів з підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період в 2015-2016 р.р.;

Термін до 01.10.2015р.

4.2 посилити роботу з населенням по збору платежів за надані послуги теплопостачання;

Термін - постійно.

4.3 вжити заходів щодо погашення заборгованості за використані енергоносії;

Термін - постійно.

4.4 забезпечити отримання лімітів на природний газ та електроенергію;

Термін до 25.09.2015р.

5. Директору ЛКСП «Лисичанськводоканал» Кузьміну В.А .:

5.1 забезпечити в повному обсязі виконання заходів з підготовки водопровідно-каналізаційного господарства міста до опалювального сезону 2015-2016 р.р.;

Термін до 01.10.2015р.

5.2 забезпечити стовідсоткову оплату поточного споживання електроенергії;

Термін - постійно.

5.3 з метою підготовки до експлуатації водопровідних мереж в осінньо-зимовий період провести плановий зупинний ремонт водопровідних споруд у вересні 2015 р.

Термін до 25.09.2015р.

5.4 забезпечити 20% технологічний резерв свердловин зовнішнього водопостачання, і постійний тритижневий запас реагентів (рідкого хлору) для обробки води та стоків;

Термін до 25.09.2015р.

5.5. приділити особливу увагу стану каналізаційних насосних станцій та очисних споруд;

Термін - постійно.

6. Директорам КП «Лисичанськтепломережа» (Панаіт А.В.), ЛКСП «Лисичанськводоканал» (Кузьмін В.А.):

6.1 звернути особливу увагу на якість виконання робіт з ремонту технологічних мереж та благоустрою територій місць їх проведення;

Термін - постійно.

6.2 здійснити заходи спрямовані на забезпечення своєчасного погашення заборгованості фізичними та юридичними особами за отримані послуги;

Термін - постійно.

6.3 посилити претензійно-позовну роботу в напрямку погашення заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка виникла перед комунальними підприємствами;

Термін - постійно.

6.4 взаємодіяти з виконавчою службою Міністерства юстиції в місті Лисичанську щодо виконання рішень суду, які стосуються погашення заборгованостей;

Термін - постійно.

6.5 вжити заходів щодо стягнення заборгованості минулих років за надані абонентам послуги;

Термін - постійно.

7. Начальникам відділів освіти, культури (Ганьшин І.І., Ткаченко Л.В.), директору КУ «ТМО м.Лисичанська» (Старченко Г.М.) забезпечити підготовку систем опалення, водо-, газо-, електропостачання та інженерних мереж підвідомчих об'єктів до опалювального сезону 2015-2016рр. з оформленням відповідних актів готовності до подачі газу і теплоносія.

Термін до 20.09.2015р.

8. Директору ТОВ «ЛЕСКО» (Максимович А.В.) вжити заходів з своє-часної підготовки об'єктів теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016рр.

Термін  до 01.10.2015р.

9. Фінансовому управлінню Лисичанської міської ради передбачити кошти в місцевому бюджеті на друге півріччя 2015р.:

9.1 для КП «Лисичанський Шляхрембуд» на:

- придбання спеціальної машини для посипання (КрАЗ, МАЗ, ГАЗ);

Термін до 01.08.2015р.

- придбання протиожеледного матеріалу для посипання доріг та тротуарів (пісок, сіль);

Термін до 01.08.2015р.

9.2 для КП «Лисичанськміськсвітло» на утримання мереж зовнішнього освітлення та об’єктів регулювання дорожнього руху (світлофорів).

Термін до 01.08.2015р.

10. Відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю та ЗМІ дане рішення розмістити на офіційному сайті Лисичанської міської ради.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Голуба О.М. та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, промисловості та підприємництва, побутового, торговельного обслуговування, транспорту та зв’язку.

Секретар міської ради                                                                 М.Л.Власов